Smlouva o dílo

uzavřená podle Obchodního zákoníku par. 536-565

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel :   Rostislav Kalous

ELEKTROMAT

Urbáškova 185

685 01 Bučovice

Ičo:44664705

2. Objednatel : MATEŘSKÁ ŠKOLA Bučovice

Příspěvková organizace, Sovětská 931,685 01 Bučovice

IČO: 75024489

Zastoupení :  ve věcech smluvních    :Rostislav Kalous

ve věcech technických :  Rostislav kalous

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění je  rekonstrukce učebny mateřské školy na Padělcích, na základě zakázky č:987201764,ze dne 26.6.2020,která je přílohou této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena byla stanovena na základě odsouhlasených položkových rozpočtů zhotovitele, jako cena pevná:    Cena celkem vč. DPH –320.478,- KČ

2. Fakturace bude provedena měsíčně na základě odsouhlasených soupisů provedených prací  se splatností 10 dní.

3. Smluvní pokuty :

0,05 % z celkové ceny díla za neplnění termínu předání zhotovitelem

0,05 % z dlužných částek při neplacení závazku ze strany objednatele

IV.

Termín a místo plnění

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo podle článku II. této smlouvy v následujícím termínu: 7.7.2020  dokončení 31.7.2020

Místem plnění je Bučovice , MŠ na Padělcích

V.

Základní vztahy zhotovitele a objednatele

1. Práce budou probíhat na základě domluvy s objednatelem.

2. Povinnosti objednatele: objednatel poskytne zhotoviteli za účelem provedení díla:

- staveniště k bezplatnému užívání

- přístup do jednotlivých prostor pro provedení montáže

3. Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je v rámci ceny kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy povinen :

- provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a dobrou technickou praxí

- dodržovat pravidla  a  ustanovení  předpisů  BOZP  a to i ve vztahu k ostatním účastníkům

výstavby

4. Objednatel se zavazuje vytvořit optimální podmínky pro  provedení  díla,  zejména  zajistit

elektrický proud na staveništi.

VI.

Záruky

Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Odpovědnost nevzniká v případě poškození předmětu díla ze strany objednatele a třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování zahájit do 15 dní od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším termínu. Nejpozději do 1 měsíce, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Termín odstranění vady bude vždy dohodnut písemně.

VII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. O převzetí díla pořídí smluvní strany protokol.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

Předčasné ukončení této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

IX.

Změny

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

X.

Ostatní ujednání

V ostatních záležitostech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku 513/91 Sb.

Pokud by se mělo jedno nebo více ustanovení této smlouvy z nějakých důvodů stát neúčinným, nebude tím dotčena všeobecná platnost této smlouvy. Oba partneři se zavazují, že namísto neplatného ujednání budou hledat možnosti dohodnout účinnou úpravu odpovídající jejich ekonomickým zájmům.

XI.

Závěr

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma stranami. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Obě smluvní strany potvrzují platnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednávána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XII.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem.

V   Bučovicích                            dne 26.6.2020

Objednatel:                                                                   Zhotovitel: