Výtisk číslo:

Počet listů: 5

smlouvA o dílo č. 4016000212

Smluvní strany:

| Objednatel | Vojenský výzkumný ústav, s. p. |
| --- | --- |
| Sídlo | Veslařská 230, 637 00 Brno |
| Zastoupený | RNDr. Bohuslavem Šafářem, CSc., ředitelem podniku |
| IČ | 29372259 |
| DIČ | CZ29372259 |
| Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, značka A25718 |
| Bankovní spojení | xxxxxxx |
| číslo účtu | xxxxxxx |
| Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických | xxxxxxx |
| Telefon | xxxxxxx |
| Fax | xxxxxxx |
| E-mail | xxxxxxx |
| Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních | xxxxxxx |
| Telefon | xxxxxxx |
| Fax | xxxxxxx |
| E-mail | xxxxxxx |
| Kontaktní adresa (včetně zaslání faktury) | Vojenský výzkumný ústav, s. p. Veslařská 230, 637 00 Brno |
| (dále jen „objednatel“) a |
| Zhotovitel | xxxxxxx |
| Sídlo | xxxxxxx |
| Statutární orgán | xxxxxxx |
| IČ | xxxxxxx |
| DIČ | xxxxxxx |
| Zapsán | xxxxxxx |
| Bankovní spojení | xxxxxxx |
| číslo účtu | xxxxxxx |
| Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických | xxxxxxx |
| Telefon | xxxxxxx |
| Fax | xxxxxxx |
| E-mail | xxxxxxx |
| (dále jen „zhotovitel“) |

Článek 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „dílo“) je  spolupráce při řešení projektu obranného výzkumu „Zvýšení ochrany KBVP Pandur II na hladinu K4 dle STANAG 4569 – PANDUR L4, řešeného Vojenským výzkumným ústavem, s.p. na základě Smlouvy č. 1501 4 3510 o poskytnutí podpory na řešení programového projektu ze strany MO ČR.

1.2 Věcnou náplní díla je:

- Doplnění 3D modelu vozidla KBVP-M1 o přídavné pancéřování hladiny ochrany 3 podle výkresů dodaných objednatelem.

- Návrh způsobu integrace jednotlivých typů přídavného pancéřování hladiny ochrany 4 na vozidlo s využitím stávajících montážních prvků vozidla.

- Doplnění 3D modelu vozidla KBVP Pandur II s přídavným pancéřováním hladiny ochrany 2 o pěnovou výplň mezery mezi základním a přídavným pancířem. Výpočet vztlakové síly pro takto upravené vozidlo.

Věcná náplň díla vychází z Návrhu projektu, který je přílohou č. 2 Smlouvy č. 1501 4 3510  o poskytnutí podpory na řešení programového projektu ze strany MO ČR.

Článek 2

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat celé dílo do 30.11.2016.

Dílčí plnění věcné náplně díla dle článku 1.2:

Bod 1)  do 10.08.2016

Bod 2)  do 04.11.2016

Bod 3)  do 30.11.2016

2.2 Místo plnění: Vojenský výzkumný ústav, s. p., Veslařská 230, 637 00 Brno.

2.3 Výsledky budou průběžně předávány v elektronické podobě a budou zpracovány do závěrečné zprávy. 2.4 O odevzdání a převzetí díla musí být sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí díla“.

2.5 Dílo musí být dodáno dle podmínek daných touto smlouvou.

Článek 3

CENA A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

3.1 Zhotovitel a objednatel se v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., dohodli na ceně za předmět díla ve výši:

xxxxxxx (slovy: xxxxxxx korun českých)

K ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem.

3.2 Úhrada ceny:

3.2.1 Objednatel se zavazuje financovat splnění předmětu této smlouvy.

3.2.2 Smluvní strany se dohodly na jednorázové platbě objednatelem po splnění a předání díla, na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platba bude provedena na základě zhotovitelem vystavené faktury, která v případě plátce DPH bude mít náležitosti daňového dokladu.

3.2.3 Zhotovitel vystaví fakturu podle předchozího odstavce ve dvou výtiscích do pěti pracovních dnů po předání díla způsobem uvedeným v článku 2.1., věta první. Splatnost faktury za předmět díla je stanovena na 30 dnů po obdržení příslušných dokladů. Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo.

3.3 Objednatel může zhotoviteli vrátit doklad bez zaplacení do data jeho splatnosti, obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popřípadě chybí-li v něm některá z náležitostí. Oprávněným vrácením dokladu přestává běžet lhůta jeho splatnosti a běží znovu ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

Článek 4

ZMĚNY A ZÁNIK SMLOUVY

4.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají její nedílnou součástí.

4.2 Smlouva zaniká:

- dokončením a předáním díla řádně a včas v souladu s čl. 2,

- dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli skutečně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli všechny výsledky řešení dosažené ke dni zániku smlouvy,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou smluvní stranou nebo pro překážku podle § 2913, odst. 2 občanského zákoníku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

- nedodržení termínů plnění této smlouvy,

- nedodržení kvalitativních podmínek nebo plnění díla v rozporu se zadáním,

- prodlení s uhrazením faktury delší než 1 měsíc.

V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

Článek 5

SMLUVNÍ SANKCE

5.1 Při nedodržení termínu podle čl. 2 zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH.

5.2 Při nezaplacení dokladu ve stanovené lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH.

5.3 Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a to v plné výši.

Článek 6

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Objednatel předá zhotoviteli veškeré relevantní podklady pro vykonávanou činnost a poskytne součinnost nutnou pro řádné zajištění předmětu smlouvy.

6.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se smlouvou, odstraní zhotovitel vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a bude plnit předmět smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak ve lhůtě určené objednatelem a postup zhotovitele bude podstatně porušovat smlouvu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a zhotovitel nahradí objednateli škodu tím vzniklou.

6.3 Zhotovitel i objednatel se zavazují informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy, nebo závazky smluvních stran, tj. do 8 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení k jejich odstranění.

6.4 Objednatel může přistoupit na změnu závazku v případě, že na straně zhotovitele nastanou objektivní skutečnosti, které znemožňují splnění závazků řádně a včas za předpokladu, že zhotovitel tyto překážky nemohl předvídat a splnil podmínku v článku č. 6.3 tohoto ustanovení.

6.5 Všechny informace, získané v průběhu jednání a při zhotovování díla jsou důvěrného charakteru ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

6.6 Vznikne-li v souvislosti s plněním této smlouvy jakýkoliv výsledek, který nelze chránit podle zvláštních předpisů, je vlastníkem výsledku objednatel. Zveřejnění a využití tohoto výsledku zhotovitelem je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6.7 Vznikne-li v souvislosti s plněním smlouvy jakýkoliv výsledek, který lze chránit dle zvláštního právního předpisu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu uplatnit vlastnické právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení, toto právo v plném rozsahu bezúplatně převést na objednatele.

6.8 Požadavky této smlouvy mohou být podrobeny státnímu ověřování jakosti. Budete informováni o veškerých činnostech státního ověřování jakosti, které budou provedeny.

6.9 Objednatel a poskytovatel dotace je oprávněn provádět svými odbornými orgány odborně-technickou kontrolu a kontrolu vynaložených nákladů ve všech etapách zhotovovaného díla. Termín kontroly musí být objednatelem oznámen zhotoviteli minimálně pět pracovních dní předem, aby byl umožněn její nerušený průběh.

6.10 Práva a povinnosti z této smlouvy nesmí být žádnou smluvní stranou postoupeny třetím osobám s výjimkou MO ČR.

6.11 Práva k výsledkům a jejich využití se řídí ustanovením § 16 zákona 130/2002 Sb. Předpokládaný výsledek řešení projektu výzkumu je předmětem potřeby státu (MO ČR).

6.12 Objednatel i zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny právní požadavky plynoucí ze   zákonů, vyhlášek a nařízení v oblasti BOZP, PO a životního prostředí.

Článek 7

ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

7.1 Na výše uvedený předmět díla dle čl. 1 poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. U odpovědnosti za vady díla a nároky z vad platí ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Článek 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel     1 výtisk.

8.3 Obě smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

| V Brně 2016 |  | V Brně 21.07.2016 |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxx |  | xxxxxxx |