Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2020 na akci pod názvem

„Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou“

__________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jana Vaňková, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ..., Jaroslav Rezek, tel. ...

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			PKbau s.r.o.

se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: 			jednatelem ...

zástupce pro věci technické: 	jednatel ...

Tel./fax: 			..., email: ...

IČ: 				087 57 127

DIČ: 				CZ08757127

bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu: 			123-1004810267/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	Krajského soudu v Hradci Králové C45022

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo na „Rekonstrukci kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou“ ze dne 20.4.2020 mění a doplňuje takto:

- Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnový list  ZL č. 002 až ZL č. 004, které jsou nedílnou součástí dodatku).

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena předmětu díla   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2  je sjednaná takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH			        7 898 965,93 Kč

- Dodatek číslo 1 bez DPH                                                190 058,10 Kč

- Dodatek číslo 2 bez DPH                                             -  735 333,17 Kč

- Cena celkem bez DPH	            7 353 690,86 Kč

- Slovy: sedmmilionůtřistapadesáttřitisícšestsetdevadesát korun českých, osmdesátšest haléřů

- DPH  21 %                                                                       1 544 275,08 Kč

- Cena celkem vč. DPH                                                   8 897 965,94 Kč

3.  Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy, objednatel dva stejnopisy.

5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2020 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 29.6.2020, usnesením č. R/354/2020.

Příloha č. 1 : Změnové listy k Dodatku č. 2

- Podpisy smluvních stran

Ve Světlé nad Sázavou, dne  3.7.2020

Za zhotovitele: 	za objednatele:

…………………………………………………		              		…………....…………………………………….

...            					               	Mgr. Jan Tourek

jednatel PKbau s.r.o.          			                                            starosta města