Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a následných obchodního zákoníku

pro stavbu, úpravu učeben:

## ZŠ UL. 5. KVĚTNA V LIBERCI – oprava schodiště

I.

# Smluvní strany

Objednatel :

Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, příspěvková organizace

460 01 Liberec 1

Ředitelka školy- Mgr. Iveta Rejnartová

IČO 656 42 376

Zhotovitel :

Unibuilding s.r.o.

Rovná 202/2

Liberec 7

46007

Jmenovaní shora se na základě této smlouvy zavazují plnit níže uvedené podmínky:

II.

Podmínky provedení díla

Dodavatel se zavazuje zhotovit odběrateli dále uvedené dílo podle této smlouvy, řádně a v dohodnuté době, podle platných technických norem, na svůj náklad a nebezpečí. Při nedodržení smluvních podmínek dodavatel zaplatí penále ve výši 5% dohodnuté ceny.

III.

Předmět plnění

## Předmětem plnění: Oprava schodiště – schodišťová ramena a podesty, oprava finální povrchové úpravy nátěrem v budově 1.stupně, Masarykova 400/1

IV.

Lhůty výstavby

Zahájení prací …7. 7. 2020………..… Termín dodávky do …31. 7. 2020.…………

V.

Cenové ustanovení

Cena vlastní dodávky – materiálu a prací  je stanovena vzájemně dohodou dle cenové nabídky  na maximální výši…104 100,- Kč bez DPH

VI.

Předání a převzetí díla

Odběratel se zavazuje převzít provedené dílo a zaplatit za jeho provedení.

V Liberci dne…3. 7. 2020…………………….

…………………………………..                                                   ………………………………

za objednatele                                                                             za zhotovitele

- 2 -