DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele: PÚ/12 P/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

            - I.

            - Smluvní strany

1.                 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

se sídlem Nádražní č.149,  Příbram IV,

IČ  : 489 55 001

zast. členem správní rady Ing. Pavlem Neklem a

členem správní rady Josefem Kaiserem

(dále jen „objednatel“)

2.                  1. SčV, a.s. 
                     se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

IČ : 47549793 
                     zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finanční ředitelem

- ve věcech smluvních

Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, MBA, provozním

a technickým ředitelem

- ve věcech provozních a technických

společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 10383

u Městského soudu v Praze

( dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Servis a revize SK filtru (SK-28) na ÚV Hvězdička“

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek II. Rozsah díla, IV. Doba plnění a V. Cena díla.

II. Rozsah díla

Rozsah díla se rozšiřuje o provedení výměny filtračních trysek, jejichž špatný stav byl zjištěn v průběhu prací po vytěžení filtrační náplně a nebylo jej možné dříve odhadnout.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

termín dokončení díla se prodlužuje do 31.8.2020

V.

Cena díla

Z důvodu navýšení rozsahu díla v důsledku potřebné výměny filtračních trysek se celková cena díla dle dodatku č. 2 navyšuje o 46.536,- Kč bez DPH. Původní cena dle smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2020 byla 157.597,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle Sod a dodatku č. 2 je 204.133,-  Kč bez DPH. Cena bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VIII.

Ostatní ujednání

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel.

| V Příbrami dne 19.6.2020 |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. objednatel | …………………………………….. zhotovitel Ing. Ivan Eis generální a finanční ředitel |

……………………………………..

zhotovitel

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA

provozní a technický ředitel