S M L O U V A  O  D Í L O

v souladu s ust. § 2586 a násl. a přiměřeně aplikovaného ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v pl. znění, občanský zákoník,

(dále jen „Občanský zákoník“)

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedeného u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

zastoupená: Ing. Libuší Matyášovvou

Osoby pověřené k realizaci této smlouvy:

ve věcech smluvních:    xxxxxxxxxxxxxx  tel: xxxxxxxxxxx  e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx  tel: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxl  tel: xxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

AVT Group a.s.

se sídlem v V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČ: 01691988

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19128

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

vedeného u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE MULTIFUKČNÍHO SÁLU PRO STAVBU KNIHOVNA PETŘINY ”, vznikl závazek uzavřít tuto smlouvu za níže uvedených podmínek. Jako výchozí podklad pro vypracování budou použity tyto podklady:

- Předpokládané funkce a provoz a předpokládaná technologie multifunkčního sálu

- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v roce 2020 společností SIEBERT+TALAŠ spol. s r. o.

- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby a výběr zhotovitele, jejíž zpracování bude probíhat souběžně

  - Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, že je schopen řádně provést dílo dle této smlouvy a že osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou bez dalšího oprávněny k podpisu této smlouvy.

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro zhotovení stavby a výběr zhotovitele stavby. Součástí předmětu plnění budou i potřebné související činnosti jako je vypracování soupisu prací a dodávek, včetně oceněného výkazu výměr, koordinace a spolupráce s generálním projektantem celé stavby Knihovny Petřiny, kterým je společnost SIEBERT + TALAŠ spol. s r. o., spolupráce s projektantem interiéru apod. Dokumentace Multifunkčního sálu bude vyhotovena jako samostatná, ale nedílná součást dokumentace pro zhotovení stavby a výběr zhotovitele, zpracované generálním projektantem stavby Knihovna Petřiny.  Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla podle podmínek této smlouvy bude činit

242 000,-	Kč bez DPH

50 000,- 	Kč DPH dle aktuální výše

292 820,-      	Kč s DPH

Tato cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. V celkové ceně jsou zahrnuty i případné konzultace u dotčených orgánů státní správy jako je HSHMP apod.

  - Zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla dle předchozího odstavce po provedení a odsouhlasení díla ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje na cenu za provedené dílo vystavit fakturu, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů vztahujících se k dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu a potvrzený souhlas objednatelem. Pokud faktura nebude mít všechny předepsané náležitosti nebo přílohy podle předchozích vět, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Přitom po dobu odstranění těchto vad neběží lhůta pro splatnost faktury. Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktur 21 dnů. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby z účtu objednatele.

Článek III.

Předání díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 125 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s časovým harmonogramem Generálního projektanta stavby. Jeho práce na kompletní dokumentaci pro zhotovení stavby a výběr zhotovitele budou probíhat v období 07-12/2020.

  - Místem plnění díla je zejména sídlo zhotovitele a místem předání díla je sídlo objednatele. V průběhu realizace projektové dokumentace bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně ke kontrole k připomínkám a písemnému odsouhlasení dílčí části projektové dokumentace v rozpracovanosti. Předkládána bude elektronická verze ve vyžádaném formátu objednatelem a u vybraných částí si může objednatel vyžádat i listinnou podobu. Zhotovitel předá objednateli nejdéle 14 pracovních dnů před stanoveným datem předání hotového kompletního díla jeden výtisk a elektronickou podobu dokumentace v aktivním formátu (DWG, Textový editor) a formátu PDF k závěrečné kontrole. Objednatel předá zhotoviteli písemný seznam připomínek, popř. zjištěných vad a nedodělků předané části díla do 7pracovních dnů ode dne předání takové části díla. Zhotovitel opraví připomínky, popř. zjištěné vady a nedodělky do čistopisu projektové dokumentace do 3 pracovních dnů od oznámení těchto vad a nedodělků. V případě, že se objednatel k předané části díla k závěrečné kontrole nevyjádří, považuje se předaná část díla za zkontrolovanou a zhotovitel je oprávněn k vydání čistopisů. Při předání díla bude oběma stranami potvrzen předávací protokol a objednatel vystaví písemný souhlas s předávanou částí díla. Zhotovitel odevzdá a vyhotoví projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení:

- 6x v tištěná podoba kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor)

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo uvedené v čl. I. této smlouvy v dohodnutém termínu, řádně a bezvadně. Při provádění díla se zavazuje postupovat s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a zadávací dokumentace, dbát oprávněných zájmů objednatele a tyto chránit.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v množství a v čase dle smlouvy, v kvalitě, která byla ujednána, s všeobecnou a odbornou pečlivostí poskytnutého díla.

  - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, a to na základě žádosti zhotovitele a v přiměřené lhůtě, která odpovídá zvyklostem při provádění díla obdobného charakteru. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, které se v rámci provádění díla dozví, jsou považovány za důvěrné a jejich poskytnutí, a to i neúmyslné, 3. osobám (vyjma informací poskytnutých poddodavatelům k řádnému provádění díla), je považováno za závažné porušení povinnosti dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen prováděné dílo ukončit a předat jej dokončené objednateli ve lhůtě stanovené v této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je povinen dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před termínem ukončení dohodnutým ve smlouvě, je-li k tomu zhotovitelem vyzván a jsou-li pro to oprávněné důvody. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud zhotovitel neodstraní zjištěné připomínky, popř. vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán předávací protokol dle článku III. této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zejména dodržovat obecně závazné předpisy, které souvisí s provedením díla. Dále se zavazuje, že bude postupovat podle podmínek uvedených v dokumentu KNIHOVNA PETŘINY – Předpokládané funkce, provoz a předpokládané  technologie multifunkčního sálu.

  - Zhotovitel odpovídá v plné míře, a to i vůči třetím osobám za dodržování všech obecně závazných předpisů, které bezprostředně souvisí s provedením díla.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v případě kontrolní činnosti orgánů veřejné správy podle obecně závazných předpisů, zejména zákona
o zadávání veřejných zakázek.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet na pozici:

- vedoucího týmu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

- zástupce vedoucího týmu 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Změna těchto osob podléhá schválení ze strany objednatele. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze za osoby stejně kvalifikované či více kvalifikované.

  - Zhotovitel je povinen umožnit účast pověřených osob objednatele na koordinačních dnech zpracování projektové dokumentace a na jednáních souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

  - Zhotovitel bude podávat objednateli průběžný písemný report (1x týdně) o stavu prací na projektových dokumentacích a stavu inženýrských činností.

  - V rámci zpracování projektové dokumentace bude mít zhotovitel zřízeno elektronické uložiště dat, do kterého umožní objednateli a generálnímu projektantovi přístup v úrovni nahlédnutí.

Článek V.

Odpovědnost za vady díla a škodu

  - Zhotovitel zodpovídá za vady díla podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, a to tak, že dokončené dílo (jeho části) bylo zhotoveno dle platných podmínek, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Není-li ujednáno, tak v kvalitě a rozsahu obvyklému. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále zodpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

  - Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 24 měsíců (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

  - Pokud reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol) a pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a neprodleně tyto odstranit, a to na své náklady.  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem.

  - V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději ve lhůtě dle odst. 5.6 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

Článek VI.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla (nebo jeho dílčí části) dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení, a to ve výši 0,25 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den trvání prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla (jeho části), zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu, nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

  - Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, respektive újmy tím objednateli způsobené; § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek VII.

Doručování, komunikace

  - Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou nebo datovou schránkou.

  - Komunikace pověřených zástupců objednatele a zhotovitele bude probíhat písemnou formou doporučenou korespondencí pomocí České pošty, datovou stránkou, pomocí e-mailové komunikace a telefonem.

Článek VIII.

Odsoupení od smlouvy

  - Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných, nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.

  - Poruší-li jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného dokladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že důvody k odstoupení jsou zejména:

    - Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní.

    - Jestliže zhotovitel provede dílo, nebo jeho část nekvalitně a neodstranil-li jeho vady ve lhůtě 30 dnů od nahlášení vady.

    - Jestliže práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky, nebo které jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, nejsou ani ve vzájemně dohodnuté lhůtě nahrazeny bezvadným plněním.

    - Jestliže bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

    - Jestliže objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebou součinnost ani v přiměřené lhůtě po písemném upozornění ze strany zhotovitele.

    - Jestliže je objednatel v prodlení s uhrazením i jen části ceny díla delším než 30 dnů.

  - Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouvy zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotovenou část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

Článek IX.

Ostatní ujednání

  - Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel držitelem licence k užití díla dle této smlouvy k účelům vyplývajícím z jeho povahy a z této smlouvy, zejména tedy k prezentaci na veřejnosti a jako podklad pro jakékoli další úkony jiných osob směřující k realizaci záměrů obsažených v díle dle této smlouvy, zejména tedy jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace pro případné opravy, úpravy, rekonstrukce nebo odstranění staveb, pro které bude dokumentace dle této smlouvy použita. Odměna za poskytnutí této licence je již v plné výši zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel jako autor není oprávněn dílo užít či poskytnout licenci jinému bez souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při provádění díla (tzv. Profesní odpovědnost) s pojistným plněním min. ve výši 5 mil. Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole její platnosti nejpozději do 7 dnům od doručení výzvy objednatele.

  - Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

  - Části díla se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich předání.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

  - Všechna dřívější ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi smluvními stranami, která se týkají předmětu této smlouvy a nejsou v ní obsažena, se stávají jejím podpisem neplatnými.

  - V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se právní vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými opravněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou takové změny neplatné.

  - Pokud by kterékoliv ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují tato neplatná ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu takovým ustanovením, které bude platné a bude nejbližší původnímu záměru smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana dostane jeden. má právní sílu originálu.  Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  pokud tato smlouva nestanoví jinak. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. Příloh.

  - Nedílnou součástí smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Předpokládané funkce, provoz a předpokládané  technologie multifunkčního sálu

V Praze dne .................				V Praze dne .............................

Objednatel:						Zhotovitel:

| __________________________ Městská knihovna v Praze Ing. Libuše Matyášová vedoucí ekonomicko-správního odboru | __________________________ Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva AVT Group a.s. |
| --- | --- |