**SMLOUVA O DÍLO č. 18**/**2020**

**Rekonstrukce UČEBNY PC1 - KARLOVARSKÁ 99**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

1. **OBJEDNATEL**

**Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Zastoupená: Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Ing. Irena Nováková, ředitelka školy**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Bc. Pavel Procházka**, vedoucí provozního oddělení

E-mail: [prochazka@dopskopl.cz](mailto:prochazka@dopskopl.cz)

Tel.: +420 778 401 872

**Stanislav Liška**, vedoucí provozu Karlovarská 99

E-mail: [liska@dopskopl.cz](mailto:liska@dopskopl.cz)

Tel.: +420 778 718 636

(dále „Objednatel“)

**a**

**2. ZHOTOVITEL**

**Stavitelství Plzeň s.r.o.**

Sídlo: Brojova 16, Plzeň, 326 00  
IČO: 03344274

DIČ: CZ 03344274

Bankovní spojení:

Email: pepaprucha@seznam.cz

Tel: 777115111  
  
  
(dále jen "Zhotovitel")

1. **Předmět smlouvy o dílo**
   1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele odborně provést dílo spočívající v realizaci akce **„Rekonstrukce UČEBNY PC1 - KARLOVARSKÁ“** SPŠ Dopravní Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň.
   2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést elektroinstalační práce v souladu s projektovou dokumentací a stavební práce dle zadávací dokumentace a požadavků objednatele. Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění je zřejmý z přiložené fotodokumentace a z projektové dokumentace pro elektroinstalaci od zpracovatele L-projekt, Ing. Jan Linhart, Žihobce 80, 342 01 Sušice, (dále PD), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové části projektové a zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace pro elektroinstalační práce bude v jednom (1) pare předána zhotoviteli nejpozději před podpisem této smlouvy. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny odborně a v Objednatelem očekávané kvalitě.
  2. Harmonogram realizace díla je přílohou této smlouvy - příloha č. 1

1. **Termín plnění**
   1. Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k zahájení realizace díla. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do 31. 08. 2020**. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.
2. **Cena**

Celková a konečná výše úplaty za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 473302 Kč

*čtyřistasedmdesáttřitisíctřistadvakorun*

**DPH 21% 99394** **Kč**

*devadesátdevěttisíctřistatdevadesátčtřikorun*

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 572696** **Kč**

*pětsetsedmdesátdvatisícšetsetdevadesátšestkorun*

**Zhotovitel je plátce DPH**

1. **Daň z přidané hodnoty (DPH)**
   1. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.
   2. Daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
   3. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
   4. **Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla** a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení, zkoušek a revizí apod., i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek).
2. **Platební podmínky, fakturace**
   1. V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je celková výše úplaty stanovena jako nejvýše přípustná.
   2. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
   3. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury Objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
   4. Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.
3. **Odpovědnost za vady**
   1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla záruku za jakost po dobu 60 měsíců od předání díla Objednateli.
   2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.
   3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu díla po odstranění vady.
   4. Vady díla je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli jakoukoliv formou.
   5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději do data vypršení záruční doby.
   6. Uplatní-li Objednatel právo na odstranění vady díla, pak Zhotovitel k odstranění vady nastoupí nejpozději do deseti (10) dnů po jejím oznámení s tím, že vadu do třiceti (30) dnů od jejího oznámení odstraní.
   7. Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v ujednané lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované Objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování.
   8. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci.
4. **Závěrečná ujednání**
   1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Záruka na dílo je poskytována od dne předání díla. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
   2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
   3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí Objednatel.
   4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – výkaz výměr

V Plzni dne 3.7.2020 v Plzni dne 3.7.2020

**Ing. Irena Nováková** **Josef Průcha**

ředitelka školy Jednatel

Střední průmyslová škola dopravní, Stavitelství Plzeň s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99

za Objednatele za Zhotovitele