D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-73/2016

Název díla: „Projektová dokumentace pro opravu NN rozvaděčů kolektoru JM II st. 7/7“

Číslo smlouvy objednatele: SODM-73/2016

Projekt číslo: 409

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:	Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společnosti:

Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.

Ke Stadionu 855/22, 196 21 Praha 9 – Čakovice

zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

bankovní spojení: KB Praha 8 – exp. Letňany

číslo účtu: 8002002-081/0100

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14086

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-73/2016 ze dne 10. 11. 2016 (dále jen smlouva).

Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

Č A S  A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

Článek III. se mění takto:

Zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo.

Dokončení a předání díla objednateli: do 28. 2. 2017.

Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace.

V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní zástupci písemně nestanoví jinak.

VI.

Z Á V Ě R E Č N Á   U J E D N Á N Í

Článek VI. se doplňuje o odstavec tohoto znění:

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

……………………………..					……………………………..

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.				Hlavní město Praha

Ing. Miroslav Pospíšil						v zastoupení

jednatel společnosti						Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

……………………………..

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petra Martínková

člen představenstva