S M L O U V A   O   D Í LO č. 4348/2020

## uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,

## v platném znění mezi:

zhotovitelem	a	objednatelem

firma:	 	FONTANA R, s.r.o.	firma:	VODOVODY A KANALIZACE

Břeclav, a.s.

sídlo:		Příkop 843/4	sídlo:	Čechova 1300/23

602 00  Brno 		690 02  Břeclav

IČO:		47911972                       	IČO:	 49455168

DIČ:		CZ47911972                 	DIČ:                CZ49455168

zastoupení:	Ing. Miloš Pokorný       	zastoupení:    	Ing. Jiří Koliba

jednatel společnosti		ředitel a.s. na základě plné moci

Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 9820	Krajský soud v  Brně, odd. B, vl. 1176

čl.1

Uzavírají mezi sebou smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, na dodávku za smluvní ceny.

Předmět dodávky:

- Lis na shrabky šnekový s promýváním typu LSP 200×400/2000.

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3. Zařízení je vybaveno kapotáží a vyhříváním.

- Vyhřívaný otočný skluz.

- Doprava zařízení na ČOV Hustopeče.

- Montáž zařízení, elektrozapojení, včetně výchozí revizní zprávy elektro.

- Dodávková dokumentace v českém jazyce 1x v papírové podobě (bude předána v den montáže na ČOV, dle čl. 3).

čl.2

Dodací lhůta:	22.08.2020

Za těchto podmínek:

- dodržení zadaných technických parametrů, jejich případné další změny ovlivňují termín dodávky;

- oboustranné podepsání této Smlouvy o dílo do 25. týdne 2020.

čl.3

Místo plnění:	ČOV Hustopeče, okres Břeclav, PSČ: ……….

Převzetím díla je pověřen:

čl.4

Cena: Cena za dílo je stanovena dohodou a činí: 172.100,--Kč + DPH

slovy: Jedno sto sedmdesát dva tisíc jedno sto korun českých + DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato cena je konečná a maximální a nebude měněna, pokud nedojde ke změně předmětu dodávky. V ceně jsou zahrnuty všechny dodávky a práce dle čl. 1.

čl.5

Platební podmínky: Strany smlouvy si dohodly následující platební kalendář:

Objednatel uhradí dodávku do 30 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu po podepsání předávacího protokolu objednatelem.

Faktura bude doručena objednateli elektronicky na emailovou adresu:

Při opožděném proplacení faktury objednatelem činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Při opožděné dodávce zhotovitele je smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla za každý den opožděné dodávky.

Vlastnické právo přechází na objednatele po úplném uhrazení celkové ceny díla.

čl.6

Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti dodat sjednané zboží se uskuteční dnem předání díla objednateli na základě předávacího protokolu.

V případě, že termín zprovoznění dodávky bude odlišný od termínu montáže, z důvodu na straně objednatele, bude tato činnost fakturována podle skutečných nákladů zvlášť. Rovněž tak v případě zaškolení obsluhy nebo jiné služby.

čl.7

Záruka na jakost: Záruční doba na předané zboží činí 24 měsíců od smluvního termínu dodání zboží objednateli s výjimkou opotřebitelných dílů. Záruční doba opotřebitelných dílů, které jsou vyjmenovány níže, činí 12 měsíců od smluvního termínu dodání zboží objednateli.

Opotřebitelné díly: elektromagnetický ventil a elektrodíly rozváděče.

Podmínkou poskytnutí záruky je dodržování technických dodacích podmínek.

čl.8

Dodávka se rozumí franko ČOV Hustopeče.

Zhotovitel složí v místě plnění objednané zařízení pomocí auta s rukou. Objednatelzajistí hlavní přívod k elektrickému rozváděči, zemnící kabel a zemnění jednotlivých zařízení.

čl.10

Doplňující údaje:	Nabídka ze dne 06.05.2020. – příloha č. 1 této smlouvy

Položkový rozpočet – příloha č. 2 této smlouvy

čl.11

Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky firmy Fontana R s. r.o., které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.fontanar.cz. Ve věcech, které nejsou předmětem této smlouvy, se strany řídí Občanským zákoníkem nebo příslušnými předpisy.

čl.12

Smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými a potvrzenými oběma smluvními stranami.

V Brně dne16.06..2020					V Břeclavi dne 30.6.2020

Ing. Richard Tesař					Ing. Jiří Koliba

ředitel společnosti					ředitel společnosti

Za zhotovitele						Za objednatele

# Comments

Prosíme o ponechání přesného data.

V nabídce ze dne 6.5.2020 je uvedená cena díla 163.500,- Kč, což nesouhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě. V nabídce jsou uvedeny dílčí ceny, ale celková cena uvedená není.

Rozdíl ceny dělá vyhřívací skluz . Přikládám položkový rozpočet a upravenou nabídku.

Kdo a kdy nám dá podklady? Typ kabelu, typ jištění přívodu el. Energie – kdo vyhotoví revizní zprávu?

Přívodní kabel CYKY – J5C ×4 30m,  revizní zprávu objednáme  u subdodavatele  až známe skutečný termín montáže. Revizní techniky objednáváme dle místa plnění.