ZHOTOVITEL

firma: 	NAUTICA, spol. s r.o.

se sídlem:	Brno, Pekařská 56, PSČ: 602 00

telefon:	XXXX

fax:	XXXX

e-mail:	XXXX

IČ:	26966328

DIČ:	CZ26966328

Bankovní spojení:	XXXX

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech smluvních:	Jednatel: 	Kalas Oldřich

ve věcech technických:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48502

# a

OBJEDNATEL

jméno firma: 	Rehabilitační  Ústav Hrabyně,

331 - Příspěvková organizace

sídlo:	Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3

telefon:	XXXX (recepce)

e-mail:	ruhrabyne@ruhrabyne.cz

IČ:	00601233

Bankovní spojení:	XXXX

č.ú.:	XXXX

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech smluvních:	ředitel RÚ Hrabyně

MUDr. Borunský Verner

ve věcech technických:	Daniel Škrobánek, tel.: XXXX,

email: XXXX

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo

č. 20161201

Článek I – Předmět smlouvy

## Předmět smlouvy se upravuje v souladu se skutečně provedenými pracemi na díle:

## RÚ Hrabyně-oprava bazénové technologie

## Cena díla

Cena díla se upravuje o méně práce a vícepráce specifikované v rozpočtu, které jsou přílohou dodatku č. 1

a) původní cena

cena bez DPH			         1 047 666,00Kč

DPH 21%					220 009,00Kč

Cena celkem			         1.267.675,00Kč

b) dodatek č.1

méně práce, vícepráce		              61 282,00Kč

DPH 21 %      		            	  12 869,00Kč

celkem                                                         74 151 ,00Kč

Cena za dílo celkem vč. DPH 21%         1 341 826,00Kč

závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v nichž není nic škrtáno a dopisováno, každý má platnost originálu.

Příloha: rozpočet

V Hrabyni, dne 18. 1. 2017

za objednatele:		                                                    za zhotovitele:

MUDr. Verner Borunský					    Oldřich Kalas

Ředitel						        jednatel