Příloha č.2

Harmonogram prací

Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2020, I. etapa

# SO 01 neobsazeno

- SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Husova – max. 4 týdny

# SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slovanská – max. 4 týdny

- SO 04 Oprava chodníkového tělesa na ul. Novellara – max. 2 týdny

- SO 05 Oprava chodníkového tělesa a venkovního schodiště na ul. Dlouhá

# – max. 2 týdny

- SO 06 Oprava chodníkového tělesa na ul. Gregorova – max. 3 týdny

- SO 07 Oprava chodníkového tělesa na ul. Brožíkova – max. 2 týdny

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.