**Příloha č.2**

**Harmonogram prací**

**Název akce:** Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2020, I. etapa

# SO 01 neobsazeno

1. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Husova – max. 4 týdny

# SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slovanská – max. 4 týdny

1. SO 04 Oprava chodníkového tělesa na ul. Novellara – max. 2 týdny
2. SO 05 Oprava chodníkového tělesa a venkovního schodiště na ul. Dlouhá

– max. 2 týdny

1. SO 06 Oprava chodníkového tělesa na ul. Gregorova – max. 3 týdny
2. SO 07 Oprava chodníkového tělesa na ul. Brožíkova – max. 2 týdny

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.