DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 09.04.2020

Smluvní strany

1. Zadavatel:			Bytem Rýmařov, příspěvková organizace

## Se sídlem:  			Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

## Zastoupený:			Bc.Ivana Sitorová, ředitelka organizace

## IČ:				45234671

Telefon:			XXXXXXXXXXX

( dále jen „objednatel “ )

2. Zhotovitel:             	STAS v.o.s.

Se sídlem :	            Žižkova  260/21, 79501 Rýmařov

Zastoupený:	            Ing. Boris Pavlásek - ředitel

Tel a fax.:			XXXXXXXXX

IČ:				26797526

DIČ:				CZ26797626

Bankovní spojení:		XX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXX

( dále jen „ zhotovitel “ )

Článek  I.

Předmět dodatku

- Na základě dohody s objednatelem došlo k navýšení ceny o 175. 193 Kč bez DPH za tyto práce:

- dodávka a montáž dešťové kanalizace podél domu a práce s tím spojené,

- změna povrchové úpravy stání před domem, dodávka a montáž odtokových žlabů,

- demontáž a montáž nových podhledů, nátěry podhledů,

- méně práce okenních prvků, dodání a montáž mřížek a pozinkovaných oken do sklepa, dodání a montáž plastového okna na verandu,

- zateplení stěn přístřešku, obložení a nátěry vnitřních stěn přístřešku,

- dodávka a montáž opěrné zídky.

Všechny provedené práce i méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Článek  II.

Cena dodatku smlouvy

- Cena díla dle nabídky ze dne 02.07.2020  se mění takto:

Původní cena bez DPH       1.579.982,62 Kč

se navyšuje o                          175.193,00 Kč

Nová cena bez DPH            1.755.175,62 Kč

DPH 15%                               263.276,34 Kč

Nová cena včetně DPH       2.018.451,96 Kč

Článek  III.

Ostatní ujednání

- Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Rýmařově dne : 06.07.2020	   V Rýmařově dne : 06.07.2020

za objednatele:                                                                                     za zhotovitele:

……………………………                                                              ………………….………