DODATEK č. 1 k SoD  č. S-WB-200501

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	West-Bau   s. r. o.

Nerudova 790, 330 11 Třemošná

zástupce pro věci smluvní:	P.Král, 603809213

zástupce pro věci technické:           P.Král, 603809213

IČO:	29062594

DIČ:      CZ 29062594

Bankovní spojení: ČS

č.ú.:	744667369/0800

dále jen zhotovitel

Objednatel:   Základní škola, Klatovy, Hálkova 133

Adresa stavby: Hálkova 133, 339 01 Klatovy

IČ: 70839042

Ředitelka školy: Mgr. Dana Kočí

Telefon: 376 313 449

Bankovní spojení: č. ú. 371224353/0300   ČSOB Klatovy

dále jen objednatel

- Předmět dodatku

II.1	Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo č. S-WB-200501 v odstavci III, bodu III.1

III . 	Čas plnění

III.1	Původní termín plnění: Zhotovitel provede předmět díla v termínu do 31.07.2020 s nástupem na montáž na přelomu měsíců června a července

III.2	Nový termín plnění: Zhotovitel provede předmět díla v termínu do 31.08.2020 s nástupem na montáž na začátku měsíce srpna.

IV. 	Ostatní

IV.1	Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

IV.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele.

IV.3	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

IV.4	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Klatovech dne: 			V Plzni dne:

………………………………..                                                                         …….….………………….…

za objednatele      	        	        za zhotovitele