„Rekonstrukce rozvodů plynu v objektu

 Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

**Harmonogram prací – příloha č. 2 SOD**

13. 7. 2020 předání staveniště, zahájení prací

13.7. – 17.7. 2020 demontáž stávajícího potrubí

20.7. – 31.7. 2020 instalace nového rozvodu plynu

31. 7. 2020 předání díla

Demontáž i montáž bude probíhat od plynoměru směrem ke koncovým zařízením.