### Smlouva o dílo na

„Systém hospodaření s vozovkou “

| Číslo SOD zhotovitele: 2020-M5-003 | Číslo SOD objednatele: SMOL/ODUR/109C/77/2020/ZG ODUR/SOD/001870/2020/Zam |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | ## Statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí č.p. 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: 00299308 |

| zastoupené: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce |  |  |  |  |
| tel.: | ………….. |  |  | ……………………. |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl |  |  |  |  |
| tel.: | …………… |  |  | ………………………. |
| …………….., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl |  |  |  |  |
| tel.: | ………….. |  |  | ………………………. |
| ………………, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl tel.: …………… ……………………. |  |  |  |  |
| Bankovní spojení: |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |
| číslo výdajového účtu: ……………………….. |  |  |  |  |

| 2. Zhotovitel: | PavEx Consulting, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Srbská 2741/53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 63487624 |  |  |  |  | DIČ: | CZ63487624 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | Krajský soud v Brně |  |  |  |  |
|  | oddíl C 21501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizační složka: ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce statutárního orgánu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ve věcech smluvních: Ing. Luděk Mališ, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | …………… |  |  |  | email: ………………. |  |  |
|  | - ve věcech technických: Jan Merta, technik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel: | ………….. |  |  |  | email: ………………. |  |  |
|  | - osoba s odbornou způsobilostí dle „PJPK“: ………………..., odborný technik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel: | …………… |  |  |  | email: ………………. |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. č. účtu: …………………….. |  |  |  |  |  |  |  |

# Preambule

- Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá a odevzdá předmět díla specifikovaný v článku II. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy, a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

# Předmět a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy provést sledování stavu vozovek místních komunikací a sestavení strategického plánu údržby a oprav vozovek  místních komunikací v rámci Systému hospodaření s vozovkou (dále jen SHV) v souladu se zadávací dokumentací.

- Předmětem plnění je:

- definování sítě místních komunikací s parametry potřebnými pro správu SHV,

- vlastní sběr poruch na síti místních komunikací na území statutárního města Olomouce,

- vyhodnocení stavu vozovek na základě posbíraných dat a jejich analýza,

- sestavení střednědobého plánu údržby, oprav a rekonstrukcí ve variantách,

- příprava podkladů pro výběr úseků k opravě v rámci projektové úrovně SHV,

- aktualizace stavu vozovek po opravách.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

- Zhotovitel je povinen v  rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla  a to v souladu s technologickými předpisy a dle platných ČSN a TP.

- Místem plnění jsou vozovky místních komunikací na území statutárního města Olomouce v předpokládaném rozsahu cca 300 km.

# Doba trvání smlouva

1. Smlouva o dílo je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.

# Termíny a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

| - příprava parametrů sledování sítě: - sběr poruch: | do 2 měsíců od uzavření SoD do 31. 8. za příslušný kalendářní rok |
| --- | --- |
| - zpracování měřených dat a předání průběžné zprávy: - aktualizace realizovaných oprav z podkladů objednatele: - sestavení plánů údržby a oprav: - předání výroční souhrnné závěrečné zprávy včetně dat: | do 30. 09. za příslušný kalendářní rok do 31. 10. za příslušný kalendářní rok do 30. 11. za příslušný kalendářní rok do 15. 12. za příslušný kalendářní rok |

- Místo předávání díla: Magistrát města Olomouce,  Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.

# Cena díla a platební podmínky

- Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky č. 20103 ve výši 1 725 000 Kč bez DPH a 2 087 250 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.

- Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

- Účastníci smlouvy se dohodli na placení ceny díla na základě faktur – daňových dokladů, které vystaví zhotovitel v následujících splátkách, odpovídajícím dílčímu plnění:

2.1 za první kalendářní rok

2. 1. 1dle čl. IV. odst. 1 písm. a) - c)			390 000 Kč + DPH

2.1. 2 dle čl. IV. odst. 1 písm. d) - f)			  99 000Kč + DPH

2.2  za každý další kalendářní rok

2. 2. 1dle čl. IV. odst. 1 písm. b) - c)			210 000 Kč + DPH

2.2. 2 dle čl. IV. odst. 1 písm. d) - f)			  99 000 Kč + DPH

- Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.

- Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla

- Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury oproti ujednání ve smlouvě uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.

- Faktury musí obsahovat tyto údaje:

- označení a číslo,

- plný název zhotovitele a objednatele a jejich sídla,

- den zdanitelného plnění, vystavení, odeslání a splatnosti,

- název peněžního ústavu a číslo účtu, na něž má být placeno,

- částka platby s odvolávkou na smlouvu  ujednání, dle které má být zaplaceno.

9.    Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na změnu ceny díla v těchto případech:

- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

- dojde-li k opožděnému předání místa plnění.

# Spolupůsobení a podklady objednatele

- Pro zahájení prací poskytne objednatel zhotoviteli výchozí podklady dostupné z pasportu místních komunikací či jiných mapových podkladů vedených Magistrátem města Olomouce, Odborem dopravy a územního rozvoje.

- Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

# Přejímání prací

- V průběhu plnění díla bude zhotovitel  rozpracované dílo s objednatelem v příslušném kalendářním roce dvakrát konzultovat v následujících termínech:

-  po ukončení předmětu plnění dle čl. IV odst. 1 písm. c),

-  po ukončení předmětu plnění dle čl. IV odst. 1 písm. f).

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy je zhotovený dle podmínek  smlouvy a že má vlastnosti       dojednané v této smlouvě a je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a TP.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití  trval.

- K předávkám odpovídajícím dílčímu plnění za příslušný kalendářní rok dle čl. V, odst. 2 připraví zhotovitel průběžné/souhrnné zprávy (v listinné i v elektronické podobě), dále připraví stručný předávací protokol, který obě strany při předání podepíší.

- Dílo bude na místě překontrolováno zejména co do rozsahu a technické správnosti. Vzhledem k tomu, že není možné ihned dokonale posoudit veškeré návaznosti, vyhrazuje si objednatel dobu 7 pracovních dnů na postupnou pečlivou kontrolu.

- Po ukončení sedmidenní lhůty na kontrolu bude postup následující:

- objednatel předá zhotoviteli písemný seznam připomínek k předmětu díla (např. vady, nedodělky, požadavky na podrobnější řešení, větší množství detailů či požadavek na vyjasnění nejasností), ty pak zhotovitel urychleně dopracuje, nejpozději do 7 dní,

-     pokud připomínek ze strany objednatele nebude, má se za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

- V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nesplní termín konečného předání díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu specifikovanou v čl.  IX odst. 1. této smlouvy.

# Odpovědnost zhotovitele a záruka na dílo

- Zhotovitel odpovídá za předmětné dílo. Bude-li mít dílo vady, spočívající v nekvalitním, nedostatečném nebo odlišném plnění, bude objednatel uplatňovat odpovědnost za vady podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje případné vady v dohodnutém termínu odstranit.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

- V případě vad díla zhotovitel tyto bezplatně do 15 dní od reklamace odstraní, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 kalendářních měsíců od data předání zhotoveného díla.

# Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy

- Splnění termínu předání díla je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že v případě porušení závazku dodat předmět plnění ve sjednané lhůtě, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení od smluveného termínu.  Tato smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než třicet (30) kalendářních dnů;

b) nezapracování připomínek objednatele do díla;

c) postup zhotovitele díla v rozporu s pokyny objednatele.

# Všeobecná a závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými a očíslovanými dodatky a na základě dohody obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.

- Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/20015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu        § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech.  Objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Nedílnou přílohou této smlouvy je souhrnná cenová nabídky (příloha č. 1).

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne:……………. | V Olomouci dne: ……………… |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Luděk Mališ Jednatel společnosti |