Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 053/SSRZ/2020

Smluvní strany

1.  Zadavatel:	                         	Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

se sídlem: 				Těšínská 1296/2a

736 01 Havířov-Podlesí

ID datové schránky: 		vx2rnkn

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Podstawka, ředitel

Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov

- ve věcech technických

a pro převzetí předmětu plnění:	Radim Kalus, vedoucí střediska VÚH

tel.: +420 602 573 595

e-mail: radim.kalus@ssrz.cz

Bankovní spojení: 			Komerční banka, a. s., pobočka Havířov

Číslo účtu:				1434791/0100

Identifikační číslo:			00306754

DIČ:				CZ00306754

2.  Dodavatel:	REKTIMONT s.r.o.

se sídlem:	Prokopa Velikého 1160/10

703 00 Ostrava-Vítkovice

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 	 Ing. Jiří Gráf, výkonný ředitel

- ve věcech technických:	 p. Ivo Voznica, výrobní ředitel

tel.: 602 773 545

e-mail: ivo.voznica@rektimont.cz

a pro odevzdání předmětu plnění:	 Milan Švehlák

tel.: 721 518 696

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	27-1169020247/0100

Identifikační číslo:	25389408

DIČ:		CZ25389408

dále také obecně „smluvní strany“.

Uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 053/SSRZ/2020 ze dne 12. června 2020 (dále jen smlouva) na základě doporučení projektanta díla:

- Doplňuje se článek I., odstavec 4. smlouvy Předmět smlouvy o provedení zesílení ocelové konstrukce střechy Víceúčelové haly (VÚH) dle Přílohy č. 1. Dílo bude navíc doplněno o 6 kusů svislých táhel střešních vazníků v konstrukčním provedení dle svislých táhle umístěných na vedlejší části konstrukce.

- Doplňuje se článek II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady, a to:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez DPH se za provedené práce navyšuje o 45.000,00 Kč. Celková cena díla tak bude činit částku 805.104,55 Kč (slovy osm set pět tisíc sto čtyři koruny padesát pět haléřů) bez DPH. V nabídkové ceně není zahrnuto:

- náklady na odběr elektrické energie, předpokládá se bezplatné napojení na zdroj v místě montáže,

- náklady na protipožární zabezpečení pracoviště – provozovatel si způsob a rozsah zabezpečení určí,

- náklady na výkon stálého požárního dozoru včetně vybavení pracoviště příslušnou protipožární technikou a následného požárního dozoru.

Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti a částka 805.104,55 Kč bude uhrazena na účet dodavatele číslo 27-1169020247/0100 vedený u Komerční banky a.s., nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla a vystavení faktury dodavatelem.

- Mění se článek III. Termín dodání díla, a to: Smluvní strany se dohodly, že z důvodu provedení víceprací bude dílo dodavatelem dokončeno a předáno nejpozději 24. července 2020.

- Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

- Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, jež mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Havířově 14. 7. 2020			V Ostravě 14. 7. 2020

………………………………………………..	………………………………………………

Ing. Radek Podstawka	Ing. Jiří Gráf

ředitel SSRZ Havířov	výkonný ředitel REKTIMONT s.r.o.,

zadavatel	dodavatel