Smlouva o dílo

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3

IČ: 00063517

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

TILIA Garden, s.r.o.

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

IČ: 28181557

zastoupená: Pavlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“ )

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto smlouvu:

Čl. I.

Předmět smlouvy a specifikace díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Revitalizace ulice Koněvova - soutěž Lipová ratolest“ (dále též „dílo“). Dílo spočívá v

- terénních a stavebních úpravách pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov (dále též jen „pozemek“) za účelem přípravy ploch pro soutěž s názvem „Lipová ratolest 2016 na sídlišti Chmelnice - předzahrádky Koněvova“ (dále též jen „soutěž“), vyměření a vytyčení soutěžních ploch,

- úpravách zeleně a pozemku po skončení předmětné soutěže,

- zajištění materiálu a součinnosti při konání soutěže ve dnech 20. – 22. 9. 2016, spočívající zejména v zajištění plynulé distribuce materiálu specifikovaného v projektové dokumentaci před soutěží a v průběhu soutěže tak, aby nebyla ohrožena realizace soutěžních ploch a zajištění pomocné technické služby v průběhu soutěže, tj. manipulační techniku na přesuny materiálu, přívod a možnost napojení elektrické energie, vodu pro zálivku rostlin, zajištění 2 ks mobilních WC.

2. V rámci provádění díla zhotovitel zajistí vlastním nákladem vytyčení sítí a komunikaci se správci sítí, vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a záboru pro provedení díla a uspořádání soutěže.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

4. Bližší podmínky provedení díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci s názvem: Revitalizace ulice Koněvova – soutěž Lipová ratolest“, kterou zpracoval Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph. D. se sídlem Vinohrady 1039, 691 42 Valtice v červnu 2016. Zhotovitel potvrzuje, že se s projektovou dokumentací před uzavřením seznámil a shledává ji způsobilým podkladem k provedení díla.

5. Zhotovitel provede dílo za podmínek stanovených ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, pokyny objednatele, které si je povinen v případě potřeby vyžádat a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čl. II.

Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel je povinen provést část díla spočívající v přípravě plochy k pořádání soutěže a v zajištění dalších podmínek pro uspořádání soutěže nejpozději do 19. 9. 2016. Zbývající část díla je povinen provést do 31. 10. 2016.

2. Dílo, nebo jeho část, je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.

4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo před sjednaným termínem za dodržení podmínky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Čl. III.

Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a skládá se z částky ve výši 1195563,13 Kč bez DPH a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla v rozsahu podle článku I. této smlouvy, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě. V ceně za dílo jsou tak zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na činnost zhotovitele k provedení díla.

3. Cena díla je splatná ve splátkách na podkladě dílčích faktur vystavených nejvýše jednou měsíčně a ve výši dle skutečně provedených prací na základě soupisu odsouhlaseného objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla je zádržné, které bude vyúčtováno poslední fakturou. Poslední fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla beze všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí zádržné až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně dle jiných příslušných platných právních předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

6. Zhotovitel je povinen ve faktuře za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem daně (dále jen „registr“), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále se zhotovitel zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po objednateli úhradu na jiné číslo bankovního účtu. Nahradí–li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem (kopií dokladu o oznámení změny účtu v registru).

7. V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem na faktuře nebude k datu úhrady shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) a zhotoviteli uhradit pouze základ daně. Objednatel odvede částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) vždy, když bude tuzemský zhotovitel požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění uveden v registru jako nespolehlivý plátce.

8. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele na zaplacení části ceny díla odpovídající DPH vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně objednateli oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit třetím osobám nebo zastavit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy.

Čl. IV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.

3. Pro případ vad díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout neprodlené bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

Čl. V.

Sankce

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. To neplatí v případě překážky splňující podmínky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. V případě prodlení zhotovitele s  odstraněním vad díla řádně a ve stanovené lhůtě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Při porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve výši 1.000,- Kč denně za každé zjištění porušení až do zajištění nápravy

4. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Případné změny dohodnutých ustanovení této smlouvy budou po dohodě obou smluvních stran provedeny výhradně ve formě podepsaných písemných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.

5. Přílohou č. 1 této smlouvy je jako její nedílná součást výkaz výměr.

6. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv vedené Městskou částí Prahou 3, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany Městské části Prahy 3 zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne…………………                                        V Praze dne……………………..

…………………………………                             …..……………………………………….  Ing. Vladislava Hujová, starostka                            	          Pavel Heřmánek, jednatel