SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

# I.

# Smluvní strany

Zhotovitel:	Střední průmyslová škola Třebíč

Se sídlem:		Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Zastoupená: 		Ing. Zdeňkem Borůvkou

IČ:			66610702

DIČ:			CZ66610702

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:		248 984 955/0300

(dále jen „zhotovitel“)

# Objednatel:	Město Třebíč

Se sídlem:		Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené:  	Bc. Alešem Kratinou

IČ:			002 90 629

DIČ:			CZ00290629

Bankovní spojení: 	KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:		329-711/0100

(dále jen „objednatel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy i v technických záležitostech: Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč, e-mail: a.kratina@trebic.cz, tel.: 568 896 170,

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Zdeněk Borůvka, 
e-mail: zboruvka@spst.cz, tel.: 568 832 200

- jednáním o technických záležitostech: Radek Okřina, tel. 603 224 448, email: rokrina@spst.cz, Karol Kováč, tel. 538 832 111, e-mail: kkovac@spst.cz.

# II.

Předmět smlouvy (dílo) a místo plnění

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Výroba a montáž zábradlí, ul. Skalní, Třebíč – 2 etapa. Zhotovitel se zavazuje k provedení dodávky a osazení zábradlí dle výkresové dokumentace, zpracované společností Plán projekt Kapucín, s.r.o, Třebíč, zodpovědným projektantem Ing. Janem Lukáškem a v rozsahu dle cenové nabídky, která je k této smlouvě připojena jako její příloha.

Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Objednatel se zavazuje v této smlouvě specifikované, řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.

2. V 2. etapě bude zhotoveno 24 segmentů zábradlí.

3. K osazení zábradlí do připravených otvorů ve zdivu zajistí objednatel součinnost stavební firmy, projektanta, případně dalších osob, které schválí konečný výsledek. Materiál k ukotvení bude dodán objednatelem.

5. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí, svým jménem a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel bere na vědomí, že zakázka bude zhotovena v rámci produktivní práce žáků, která je součástí výuky oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů a případné drobné nedostatky, které nebrání účelu použití, nejsou na závadu díla.

6.	Místo plnění:

Místem plnění je Třebíč, Skalní ul.

# III.

Doba plnění

1.	Termín zahájení plnění (díla):            	10. 1. 2017

Termín provedení díla nejpozději do:	30.11.2017

2.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před výše dohodnutým termínem provedení díla, objednatel se zavazuje dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

3.	Termín plnění bude prodloužen o dny, po které byla práce na díle zdržena z příkazu objednatele nebo jeho přímým zaviněním, popř. vyšší mocí. Bude vždy řešeno dodatkem této smlouvy.

4.	Místo plnění předá objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací na díle. O předání a převzetí místa plnění bude smluvními stranami vyhotoven písemný protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

# IV.

Cena

1.	Cena za dílo, jehož předmět je určen v článku II. této smlouvy, byla sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní pevná, neměnná, nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Cena zahrnuje všechny dodávky a práce, nutné ke zdárnému provedení díla.

Cena za 24 segmentů zábradlí je 190 800 Kč, slovy stodevadesáttisícosmset  korun českých

Zakázka bude realizována v rámci produktivní práce žáků jako osvobozené plnění dle § 57 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2.	Tato cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou pro předpokládaný rozsah dodávek a prací uvedený v článku II. této smlouvy.

3.	V případě, že v průběhu realizace díla bude nutné provést práce, které nebyly předvídatelné (ani ze strany objednatele ani ze strany zhotovitele) v době uzavření této smlouvy, bude ocenění těchto prací provedeno takto:

- zhotovitel vypracuje cenovou kalkulaci materiálu a montážních prací v jednotkových cenách dle položkového rozpočtu,

- pokud budou předmětem změny materiály a práce v cenové nabídce neobsažené, budou tyto položky oceněny cenami v místě a čase plnění obvyklými.

Předložené kalkulace budou písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění těchto změn bez písemného odsouhlasení objednatelem. Změna ceny bude provedena dodatkem k této smlouvě, a to před zahájením provádění prací, které budou předmětem dodatku k této smlouvě.

# V.

Fakturace

1.	Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla po částech, vždy po převzetí a dokončení jednotlivých segmentů zábradlí. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů od data předání a převzetí díla. Přitom termínem převzetí díla se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

2.	Objednatel neposkytuje platební zálohy.

3.	Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.	Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury 14 dnů ode dne vystavení faktury. Zhotovitel se zavazuje, že fakturu doručí objednateli bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.	Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 2. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí být zaslána na výše uvedenou adresu objednatele. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČ, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, či jiné nesrovnalosti, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen platební doklad opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti ode dne jeho vystavení. Pro tento případ platí obdobně ustanovení odst. 4. tohoto článku.

6.	Cena za případné vícepráce bude uplatněna na základě dodatku k této smlouvě a bude fakturována samostatnou fakturou, jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis provedených prací.

# VI.

Provádění díla, předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel je povinen odklízet neprodleně odpady a udržovat v prostoru místa realizace díla pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla, zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel odstraní neprodleně škody a veškerá znečištění způsobená jeho činností.

3.	Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny za podmínek stanovených v této smlouvě. Práce zhotovitele na díle budou provedeny pečlivě a odborně při dodržení zejména všech platných právních předpisů, platných technických norem vztahujících se na celé dílo a veřejnoprávních rozhodnutí a pravidel.

4.	Místa provádění díla budou zhotovitelem vyklizena a uvedena do původního stavu současně s předáním a převzetím díla.

5. 	Dokončením díla se rozumí úplné dokončení montáže předmětu díla dle čl. II. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů předem k převzetí dokončeného díla. O průběhu a výsledku předávacího řízení, sepíší obě strany předávací protokol, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo takové drobné vady, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém. Soupis drobných vad díla s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí předávacího protokolu.

6.	Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu i jakost dodávky a montáže v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

7. 	Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění míst provádění díla – jinak není dílo připraveno k předání objednateli.

8.	Vyšší moc nebo ostatní okolnosti, které nemůže objednatel ani zhotovitel ovlivnit, a které podstatně ztěžují nebo na určitou dobu znemožňují dodávku či montáž, opravňují zhotovitele odsunout dobu zhotovení o dobu, pro niž trvá překážka, popřípadě od smlouvy odstoupit. Pro účely těchto podmínek se rozumí vyšší mocí válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.

9. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla pokyny objednatele. Zjistí-li však zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen ihned na tuto skutečnost písemně objednatele upozornit a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

# VII.

Záruka za dílo, vlastnická práva

1.	Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít ode dne předání po celou záruční dobu vlastnosti podle dokumentace a předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

2.	Záruční doba na díle činí 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

3.	Vlastníkem díla se od okamžiku převzetí díla objednatelem stává objednatel. Od tohoto okamžiku přechází na objednatele také nebezpečí škody na díle.

4.	Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit objednatele při předání díla s běžnou údržbou. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé vyšší mocí dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy, dále za vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou. Záruka se též nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním. Po dobu trvání záruční lhůty je zhotovitel povinen odstraňovat i tyto vady a objednatel se zavazuje za provedené odstranění vad uhradit cenu v čase a místě plnění obvyklou.

5.	Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a vadu odstranit 
do 20 pracovních dnů od obdržení její reklamace. Současně musí zhotovitel odstranit případnou škodu, která závadou vznikne. Vada díla musí být zhotovitelem odstraněna tak, aby bylo dílo udrženo v dobrém, provozuschopném stavu.

6.	Jestliže zhotovitel neodstraní vadu díla ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení, tyto práce nechat provést jinou osobou. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od obdržení faktury.

7.	Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele i v poslední den záruční doby. Reklamace vad bude objednatelem zhotoviteli poslána písemně na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě nebo mu může být poslána do jeho datové schránky.

# VIII.

Smluvní pokuty

1.	Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla dle článku III. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.	Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

3.	Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, kterou bude fakturována cena díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# IX.

Ostatní ujednání

1.	Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli pracoviště (místo provádění díla) ve stavu způsobilém pro řádné provádění díla.

2.	Objednatel na požádání zhotovitele zajistí (v mezích svých možností) v průběhu prací upřesnění resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne objednatel v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín plnění zhotovitele.

3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a v jeho průběhu zejména pak sledovat, zda jsou práce prováděny dle zadání a smluvených podmínek. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele, který se musí nejpozději do 48 hodin k této záležitosti písemně vyjádřit a řešit jejich odstranění.

4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli – dílo je provedeno jeho převzetím objednatelem.

5.	Zhotovitel dále prohlašuje, že je příslušně a v dostatečném rozsahu pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s jeho plněním dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pojištění v tomto rozsahu trvalo po celou dobu trvání jeho závazků z této smlouvy. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoli na výzvu objednatele doložit, jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

6. 	Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před dodáním díla, ukončit písemným odstoupením, stanoví-li tak zákon nebo z důvodu, že druhá smluvní strana poruší její ustanovení podstatným způsobem nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě.

Podstatné porušení smlouvy bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž v textu této smlouvy je uvedeno, co je za takové porušení smlouvy považováno. Zhotovitel dále podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, že bude v prodlení s dodáním díla nebo bude provádět dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými v této smlouvě a ani po písemné výzvě objednatele nesjedná v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nápravu.

Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo (v odstoupení od smlouvy musí vždy být uveden důvod odstoupení), je odstoupení účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen v tomto případě ihned učinit veškerá opatření k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení platnosti této smlouvy vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. V případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením, si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel řádně převzatou část díla – pokud bylo plněno po částech - a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a převzatou část díla) a objednatel je oprávněn s ním naložit dle svého uvážení jako s dílem dodaným dle této smlouvy (ke dni ukončení smlouvy se tato část díla stává vlastnictvím objednatele), a to včetně zajištění jeho dopracování (dokončení) další osobou (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas) a jeho následného používání bez jakýchkoli podmínek a omezení – k tomu je zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# X.

Závěrečná ustanovení

1.	Vztahy mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.

3.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4.	Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky na základě dohody stran. Dodatky této smlouvy musejí být takto výslovně označeny, pořadově očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Dodatek smlouvy musí být vždy vyhotoven na jedné listině. Jiný způsob změny této smlouvy není přípustný.

5.	Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.	Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit výkresovou dokumentací, nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

# 7.	Nedílnou součástí této smlouvy je tato její příloha: Příloha č. 1 – Cenová nabídka

# 8.	Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu původní úpravy.

# 9.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením této smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku.

# 10.    Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Třebíči dne	                    				V Třebíči dne

Objednatel:                                                              Zhotovitel:

Město Třebíč						Střední průmyslová škola Třebíč

_____________________				____________________

Bc. Aleš Kratina                                                       Ing. Zdeněk Borůvka

Vedoucí odboru					ředitel školy

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč (jako objednatelem) a Střední průmyslová škola Třebíč, se sídlem Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ 66610702 (jako zhotovitelem), jejímž předmětem je dílo „Výroba a montáž zábradlí, ul. Skalní, Třebíč – 2.etapa“

# Cenová nabídka na zhotovení segmentů zábradlí ul. Skalní, Třebíč

# (cena dohodou)

# 1 segment         24 segmentů

- materiál                                                         3 140 Kč,              75 360 Kč

- pozinkování                                                  1 560 Kč,              37 440 Kč

- probíjení děr                                                    600 Kč,              14 400 Kč

- kompletování segmentů, kování                1 500  Kč,             36 000 Kč

- nátěr                                                              1 000  Kč,             24 000 Kč

- doprava                                                            150  Kč,               3 600 Kč

cena celkem                                                  7 950  Kč           190 800 Kč

Veřejná zakázka bude realizována v rámci produktivní práce žáků jako osvobozené plnění dle § 57 zákona č. 235/2004, o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

V Třebíči dne					           V Třebíči dne

Objednatel:						Zhotovitel:

Město Třebíč						Střední průmyslová škola Třebíč

_____________________				____________________

Bc. Aleš Kratina          				Ing. Zdeněk Borůvka

vedoucí odboru					ředitel školy