**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ**

**O DÍLO A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY**

**č. objednatele: D/1498/2020/KŘ-IT**

**Smluvní strany**

**Zadavatel:**  **Zlínský kraj**

Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČ: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmanem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800

a

**Dodavatel:**  **DERS s.r.o.**

Adresa sídla: Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 25924362

DIČ: CZ25924362

Zapsaný v OR: Spisová značka C 14855 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, zapsaná dne 20. července 1999

Zastoupený: Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 2102055167/2700

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 smlouvu o dílo a podporu č. D/1498/2020/KŘ-IT na vybudování, rozšíření a zajištění podpory provozu Krajského informačního systému sociálních služeb (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Tabulka v článku II., odstavec 3. této Smlouvy se mění následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace části díla - modulu** | **Termín dokončení**  | **Spuštění produktivního prostředí** |
| Revize sítě (bez části Podpora vyrovnávací platby a kontrola překompenzace veřejných zdrojů) | Do 4 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy | Do 8 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy |
| Sdílení žadatelů | Do 6 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy | Do 9 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy |
| Revize rolí + Podpora vyrovnávací platby a kontrola překompenzace veřejných zdrojů | Do 8 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy | Do 11 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy |
| Integrace NSESS | Do 10 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy | Do 12 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy |
| Reporty | Do 12 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy | Do 14 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy |

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zadavatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a tři zadavatel. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsán oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

# Datum a číslo jednací: 22. 6. 2020, 0502/R16/20

Za zadavatele Za dodavatele

Ve Zlíně dne …………….. V Hradci Králové dne ………………

………………………………… .……………………………..…..

Jiří Čunek Ing. Jan Mach

Hejtman Jednatel