#  Smlouva o dílo č.17/2020/ Boskovice

#### Smluvní strany

*1. Objednatel : Služby Boskovice, s.r.o*

 *U Lázní 2063/3*

 *680 01 Boskovice
 Zastoupený : Mgr, Milanem Stryou, jednatelem*

 Ve věcech technických :Petrem Malachem Dis

 *IČO : 26944855*

*DIČ :CZ26944855*

*Bankovní spojení Komerční banka, a. s.*

*Číslo účtu :35-2095650207*

*Telefon 77711726*

 *Email:*  malach.sb@boskovice.cz

 *2. Zhotovitel : Jan Rychlý*

 *Břevnická 1209, 583 01 Chotěboř*

 *Zastoupený : p. Janem Rychlým*

 *Ve věcech techn. : p.Jan Rychlý,*

 *IČO : 62071190*

 *DIČ : CZ5906150734*

 *Bankovní spojení : KB Chotěboř č.ú. : 27655010277/ 0100*

 *Telefon : 606 635 859*

 *Email : ca678634@tiscali.cz*

1. ***Předmět díla***
	1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny okopu hrazení zimního stadionu Boskovice dle CN č. 39/2020 ze dne 9.6.2020
	2. *Provedení díla obsahuje :*

*Dodávka a montáž okopu dle CN č. 39/2020*

### Cena díla

*Cena díla se sjednává dohodou a je pevná a platná po celou dobu výstavby:*

***Okopová lišta včetně dodávky a usazení :***

 ***324 800,- Kč***

## Celkem bez DPH 324 800,- Kč

*3.1. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty 21 % a objednatel zaplatí tuto daň zhotoviteli v souladu s příslušným ustanovením zákona o dani z přidané hodnoty.*

1. ***Platební a fakturační podmínky***

*4.1. Lhůta splatnosti konečné faktury je stanovena do 14 dnů od vystavení faktury po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.*

*4.2 Objednatel prohlašuje, že má na realizaci předmětu plnění této smlouvy zajištěny finanční prostředky .*

*4.3 Při prodlení s úhradou faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.*

***V.*** ***Lhůty plnění***

*Zahájení stavebních prací :23.07.2020*

*Ukončení stavebních prací :26.07.2020*

*Předání díla : do 2 dnů ode dne ukončení prací*

*Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla činí 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.*

1. ***Podmínky provedení díla***
	1. Objednatel umožní zhotoviteli využití svých provozních prostor, zařízení staveniště, přívod el. energie a přívod vody, šatny pro montéry – bez finanční úhrady.
	2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté právních a faktických vad vč. vytyčení všech podzemních inž. sítí, mají-li být dotčeny sepsat o tom zápis.
	3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích a pod.
	4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, zavazuje se k používání ochranných pomůcek a zavazuje se dodržovat hygienické, požární a ostatní předpisy související se staveništěm.
	5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré závazné ČSN a předpisy související, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud přerušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. ***Předání díla***
	1. Dílo je dodáno protokolárním předáním. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran určenými ve smlouvě o dílo nejpozději do 2 dnů od prokazatelného vyzvání zhotovitele. Součástí zápisu bude seznam vad a nedodělků zjevných při předání díla.V případě navýšení bude toto navýšení vzájemně odsouhlaseno.
	2. *Objednatel může dílo převzít i pokud vykazuje ojedinělé vady nebo nedodělky, které nebrání v užívání díla. Zhotovitel je povinen drobné vady či nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.*
	3. *Termín ukončení stavebních prací je splněn vzájemným převzetím a předáním díla.*
3. ***Záruka***
	1. *Zhotovitel garantuje technické, mechanické a fyzikální vlastnosti dodaného díla. Záruka na tyto vlastnosti je 24 měsíců, na pozinkovanou ocel. konstrukci se vztahuje záruka dle normy ČSN EN ISO 1461, záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.*
	2. *Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby. Dále se nevztahuje na nešetrné zacházení a namáhání jiným zatížením než je ve smlouvě specifikováno.*
4. ***Závěrečné ujednání***
	1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	2. *Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.*
	3. *Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami*
	4. *Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.*
	5. *Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.*

***V Chotěboři 17.7.2020 V Boskovicích 17.7.2020***

 ***……………………………………….. …………….…………………………***

 ***za zhotovitele za objednatele***