# Smlouva o dílo č.17/2020/ Boskovice

#### Smluvní strany

1. 	Objednatel                       : Služby Boskovice, s.r.o

U Lázní 2063/3

680 01 Boskovice
     Zastoupený                      : Mgr, Milanem Stryou, jednatelem

Ve věcech technických     :Petrem Malachem Dis

IČO				: 26944855

DIČ				:CZ26944855

Bankovní spojení		Komerční banka, a. s.

Číslo účtu			:35-2095650207

Telefon			77711726

Email:			 malach.sb@boskovice.cz

2.	Zhotovitel		:	Jan Rychlý

Břevnická 1209, 583 01 Chotěboř

Zastoupený		:	p. Janem Rychlým

Ve věcech techn.	:	p.Jan Rychlý,

IČO			:	62071190

DIČ			:	CZ5906150734

Bankovní spojení	:          KB Chotěboř  č.ú. : 27655010277/ 0100

Telefon		:	 606  635 859

Email                       :          ca678634@tiscali.cz

- Předmět díla

  - Předmětem této smlouvy je provedení výměny okopu hrazení  zimního stadionu Boskovice dle CN č. 39/2020 ze dne 9.6.2020

  - Provedení díla obsahuje :

Dodávka a montáž  okopu dle CN č. 39/2020

### Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou a je pevná a platná po celou dobu výstavby:

Okopová lišta včetně dodávky a usazení :

324 800,- Kč

## Celkem bez DPH	324 800,- Kč

3.1.    Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty 21 % a objednatel zaplatí tuto daň zhotoviteli v souladu s příslušným ustanovením zákona o dani z přidané hodnoty.

- Platební a fakturační podmínky

4.1.   Lhůta splatnosti konečné faktury  je stanovena do  14 dnů od vystavení faktury po       předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

4.2   Objednatel prohlašuje, že má na realizaci předmětu plnění této smlouvy zajištěny finanční prostředky .

4.3  Při prodlení s úhradou faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

V.	 Lhůty plnění

Zahájení stavebních prací   :23.07.2020

Ukončení stavebních prací  :26.07.2020

Předání díla			  :	do 2 dnů ode dne ukončení prací

Smluvní pokuta za prodlení se splněním  povinnosti dodat předmět díla činí 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Podmínky provedení díla

  - Objednatel umožní zhotoviteli využití svých provozních prostor, zařízení staveniště, přívod el. energie a přívod vody, šatny pro montéry – bez finanční úhrady.

  - Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté právních a faktických vad vč. vytyčení všech podzemních inž. sítí, mají-li být dotčeny sepsat o tom zápis.

  - Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních  pracích a pod.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, zavazuje se k používání ochranných pomůcek a zavazuje se dodržovat hygienické, požární a ostatní předpisy související se staveništěm.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré závazné ČSN a předpisy související, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud přerušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré  vzniklé náklady zhotovitel.

- Předání díla

  - Dílo je dodáno protokolárním předáním. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran určenými ve smlouvě o dílo nejpozději do 2 dnů od prokazatelného vyzvání zhotovitele. Součástí zápisu bude seznam vad a nedodělků zjevných při předání díla.V případě navýšení  bude toto navýšení vzájemně odsouhlaseno.

  - Objednatel může dílo převzít i pokud vykazuje ojedinělé vady nebo nedodělky, které nebrání v užívání díla. Zhotovitel je povinen drobné vady či nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

  - Termín ukončení stavebních prací je splněn vzájemným převzetím a předáním díla.

- Záruka

  - Zhotovitel garantuje technické, mechanické a fyzikální vlastnosti dodaného díla. Záruka na tyto vlastnosti je 24 měsíců, na pozinkovanou ocel. konstrukci se vztahuje záruka dle normy ČSN EN ISO 1461, záruka  počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

  - Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby. Dále se nevztahuje na nešetrné zacházení a namáhání jiným zatížením než je ve smlouvě specifikováno.

- Závěrečné ujednání

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

  - Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chotěboři 17.7.2020                                                   V Boskovicích 17.7.2020

………………………………………..			…………….…………………………

za zhotovitele						za objednatele