Dodatek č. 1

č. objednatele 20/61664553/2019/1/2020

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 20/61664553/2019

Akce „Malometrážní startovací byty pro začínající učitele, Luční 860“

Smluvní strany:

Objednatel:		Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Se sídlem:		Komenského 41, 258 01 VLAŠIM

Zastoupený:		Ing. Bohumilem Barešem,  ředitelem školy

IČ:			616 64 553

DIČ:			CZ 616 64 553

Číslo bank. účtu:	284621895/0300

Dále jen:		objednatel

a

Dodavatel:		GEORAP s. r. o.

Se sídlem:		Praha 4, Nusle, Na Fidlovačce 505/2

Zastoupená:		jednatelem Milanem Jelínkem

IČ:			62908260

DIČ:			CZ 62908260

Číslo bank. účtu:	ČSOB 234555957/0300

Dále jen:		dodavatel

Uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek II. Doba zhotovení díla:

Dodavatel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1. 2. a 1. 5. smlouvy v termínu nejpozději do 6. 11. 2020.

1. 2 Článek III. – Cena o dílo se doplňuje v následujícím znění:

Cena díla dle SOD v roce 2019 bez DPH:		2 391 967,45 Kč

Cena díla dle SOD v roce 2020 bez DPH:		2 033 882,55 Kč

Cena díla dle SOD celkem bez DPH:		4 425 850,00 Kč

DPH 21%				                          929 428,50 Kč

Cena  SOD vč. DPH: 					5 355 278,50 Kč

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží       po jednom výtisku.

Ve Vlašimi dne					Ve Vlašimi dne

Dodavatel						Objednatel

………………………..				  ……………………………..

Milan Jelínek						Ing. Bohumil Bareš

jednatel						     ředitel školy