**Příloha č. 1 smlouvy - nabídka**

Cílem projektu je optimalizovat web http://www.ci.ujep.cz/cs/ a přizpůsobit ho lépe

potřebám uchazečů o studium, akademiků, firemních partnerů a široké veřejnosti.

DOPORUČENÉ METODY

1/ Úvodní dotazník a skype – cílem je pochopit váš kontext a kontextu projektu

z různých úhlů, které umožňují širší pohled než jen “tvorba uživatelského

rozhraní”.

2/ Safari webem – stanovení klíčových scénářů a revize webu prismatem těchto

scénářů.

3/ Technická analýza webu – technická revize webu především z pohledu

vyhledávačů.

4/ Nastavení Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Tag Manager,

Hotjar – abychom pro účely redesignu získali relevantní data, tak potřebujeme v

první řadě měřit.

5/ Uživatelské testování prototypu – jedna iterace s pěti uživateli. Cílem testování je

zjistit, zda se lidé v rámci webu vyznají a dokážou web použít při řešení klíčových

scénářů.

**Kalkulace –ODHAD HODIN**

Úvodní dotazy a skype 6 h × 3000 Kč

Safari webem 6 h × 1500 Kč

Technická analýza 4 h × 1500 Kč

Nastavení GA 16 h × 1500 Kč

Uživatelské testování prototypu 12 h × 1500 Kč

**CENOVÁ KALKULACE**

Stratég 6 × 3000 Kč 18 000 Kč

Sociolog, analytik, designer 38 × 1500 Kč 57 000 Kč

**Celkem 75 000 Kč**

Ceny jsou bez DPH