SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2020031S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1.	SMLUVNÍ STRANY

  - OBJEDNATEL:				Vodohospodářská společnost

ČERLINKA s.r.o.

Adresa :					Cholinská 1120, 78 401 Litovel

Zastoupený : 				Ing. Helenou Stoupovou,

jednatelkou společnosti

Osoby oprávněné jednat

-   ve věcech smluvních:       		Ing. Helena Stoupová

-   ve věcech technických:		Michal Blažek

IČ:	47150904			Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s.

DIČ:	CZ47150904			č. účtu:  1802364329/0800

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, čís. vložky 3781.

1.2.  ZHOTOVITEL : 			VODIS Olomouc s.r.o.

Adresa : 				Tovární 1059/41,  772 11  Olomouc

Zastoupený : 				Ing. Josefem Vychodilem,

jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat

-    ve věcech smluvních:      		Ing. Josef Vychodil

-    ve věcech technických:		Ing. Hana Galušková

Ing. Ivo Klemeš

IČ:	25835815			Bank. spojení: ČSOB Olomouc

DIČ:	CZ25835815			č. účtu:  155521257/0300

Společnost   VODIS Olomouc s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u

Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  20568.

- Čl. 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele dokumentaci:

- KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBCE MEDLO VČETNĚ NAPOJENÝCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ KRÁLOVÁ, HLIVICE A ZADNÍ ÚJEZD

  - Předmětem díla je zpracování (aktualizace) kanalizačního řádu v souladu se zákonem  č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Medlov  včetně napojených místních částí Králová, Hlivice a Zadní Újezd.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

  - Stávající kanalizační řád bude aktualizován a doplněn na současný rozsah kanalizačního systému obce Medlov včetně napojených místních částí Králová, Hlivice a Zadní Újezd.

  - Zhotovitel v průběhu prací zajistí minimálně jedno projednání s objednatelem a zástupci provozu.

- Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla

  - KŘ bude vypracován a předán v rámci dojednané ceny ve čtyřech grafických vyhotoveních a jedenkrát na CD.

  - Na  požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

  - Při vypracování KŘ bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

4.4	Pokud v průběhu zpracování KŘ dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že předá  předmět nabídky objednateli nejpozději do 15.11.2020

  - Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.

  - Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

  - Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

  - Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

  - Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:

- Platný kanalizační řád Kanalizace pro veřejnou potřebu obce Medlov– r. 2012

- Identifikační číslo majetkové evidence stokových sítí všech místních částí ( podle vyhlášky  č. 428/2001 Sb.)

- Identifikační číslo majetkové evidence ČOV Medlov ( podle vyhlášky č. 428/2001Sb. )

- Platné vodoprávní povolení ČOV Medlov

- Rozbory ČOV Medlov za rok 2019

- Počet obyvatel v Medlově a v místních částech

- Počet obydlených domů

- Počet obyvatel napojených na vodovod v Medlově a v místních částech

- Počet obyvatel napojených na kanalizaci v Medlově a v místních částech

- Množství vody fakturované t. j. odebírané z vodovodu

- Množství fakturované odpadní vody

- Počet přípojek na kanalizaci

- Projektové parametry ČOV Medlov – přítok, odtok

- Údaje o měřícím zařízení v podniku Melites

- Údaje o objekty občanské vybavenosti v Medlově a mč ( škola, hotel, restaurace, domovy, … )

- Případné další podklady, které vyplynou při zpracování KR

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

  - Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2017.

  - K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

  - Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, které bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435  Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání jednotlivých částí díla dle čl. 7.1  Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních

mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků

a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny

k výše uvedené ceně při fakturaci.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou

o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  - Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od

objednatele.

  - Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

  - Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

  - Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

8.5	Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9  ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1	Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2	K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

## Čl. 10  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právoplatného podpisu obou smluvních stran.

  - Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, po jejich podepsání objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

10.5  Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

***

V Litovli dne ……………..  			          V Olomouci  dne  ………….

Objednatel: 					           Zhotovitel:

Ing. Helena Stoupová						Ing. Josef Vychodil

jednatelka společnosti					jednatel společnosti