**Smlouva o dílo**

Uzavřená dle § 2586 a násl.záko na č.89/20 12 Sb„občanský zákoník.

# K zakázce č.094/020

Objednávka č. 7/2020

**Čl. l** Smluvní strany:

**Zhotovitel: Podlahářství Mayer s.r.o.**

# **Údolní 1272/100**

**142 00 Praha 4**

# **Zastoupena Jan Mayer**

**IČO: 24222810**

**DIČ: CZ 24222810**

**Bank.spojení:K.B.Praha Č.ú.: 107-1886940275/0100**

**Objednatel: ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Praha 4 Podolská 208/31 IČ0:70886199**

**147 00 Praha 4**

Zastoupena-Ředitelka: Mgr.Linda Obrtelová telefon:603 846 460

Bankovní spojení: 81359399/0800

**Čl.:2** Předmět plnění:

Dodávka a montáž podlahových krytina-renovace parket v objektu:USS Praha 4

**ČL.:3** Cena za dílo:

Cena za dílo je dohodnuta na základě cenové nabídky k zakázce č.094/020 která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. ·

Cena za dílo včetně DPH 21%: **141.849,-Kč**

**Čl.:4** Platební podmínky:

 Platba bude provedení díla bez záloh.Splatnost faktur 14 dní ode dne doručení.

**Čl.:5** Termín realizace díla:

# **Zahájení prací: 20.7.2020. Dokončení prací: 31.7.2020**.

**ČL.:6** Předání a převzetí díla:

O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol. · ·

**Čl.:7** Sankce:

**Objedna tel:** se zavazuje uhrad it konečnou fakturu do 14 dnů po převzetí

po převzetí díla objednatelem není-l i stanoveno jinak.V případě pozdní platby .účtujeme 0,05% z ceny za každý·den prod lení.

**Zhotovitel:** je seznámen s tím že při nedodržení termínu plnění smlouvy o dílo

bude fakturace snížena o 0,05% z celkové ceny za .každý den prodlení.

. .

Str.č. l

**Čl.:8** Záruky:

## Záruka na montáž a materiál dodaný zhotovi telem trvá po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

**ČL.:9** Závěrečná ustanovení:

## Otázky neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č.89/20 12 Sb., občanský zákoník.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech,přičemž jed en originál převezme zhotovitel a jeden originál objednatel.

Smluvní strany prohlašují,že obsahu smlouvy bez výhrad rozumí,přičemž mají za

to ,že smlouva je uzavřena svobodně,vážně,srozumitclně,nikoliv za nevýhodných podmínek ,na důkaz čehož připojují své podpisy oprávněných osob.

V Praze dne 8.7.2020

Objednatel:datum,podpis,razítko Zbotovitel:datum,podpis razítko

## Str.č.2