SMLOUVA O DÍLO

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

IČ: 00566381

DIČ:CZ00566381

se sídlem Kotlářská 9, 611 53 Brno

za níž jedná Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel

jako „objednatel“

a
 
Oldřich Benada

IČ: 75612941

DIČ: neplátce DPH

s místem podnikání Ivaň 139, 691 23

za níž jedná Oldřich Benada

jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo Oprava elektroinstalace a datových rozvodů ve vybraných místnostech v budově Kotlářská 9, Brno:

- Úpravy elektroinstalace ( zásuvka pro projektor, zásuvka pro reproduktory, zásuvka pro PC, vše vypínatelné vypínačem s doutnavkou ), úpravy zapojení reproduktorů včetně kabelu stereo jack 3,5mm M/2x cinch M, 10m a propojení mezi reproduktory, výměna ventilace včetně silových přívodů v místnostech 112, P507, P509, P510, P512

- Výměna nevyhovujícího osvětlení v místnostech:

- 112 – 4 ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- kantýna - 2 ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- 226 - 2 ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- P503 - 2 ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- P517 - 5 ks kulaté LED

- P518 - 1 ks kulaté LED

- P519 - 1 ks jednotrubicové svítidlo, délka 120 cm

2 ks kulaté LED

- P520 - 3 ks jednotrubicové svítidlo, délka 120 cm

- ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- P521 - 2 ks dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm

- Lišta pro UTP kabel mezi zásuvkou UTP a PC v místnostech: P505, P507, P508, P509, P510, P512

- Výměna vypínačů v místnosti 213,

- výměna ventilace včetně silových přívodů v místnosti P504

- Zasekání silového přívodu k racku v místnosti 307

- Demontáž světel na stěnách v místnosti P515

- Dotažení přívodu a spojů v hlavním rozvaděči, včetně povolení a komunikace s  dodavatelem el. Energie a revizní zprávy

- Výměna nevyhovující datové kabeláže v 3. NP budovy Kotlářská:

- Výměna racku v místnosti 307

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 307-206 2x, 307-308 2x. V obou místnostech osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 307-301 2x, 307-304 2x, 307-309 2x, 307-320 2x, 307-321 2x. V místnosti 307 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou dvouzásuvkou.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 307-302 1x, 307-303 1x, 307-305 1x, 307-306 1x, 307-307 1x, 307-310 1x, 307-311 1x, 307-312 1x, 307-313 1x, 307-314 1x, 307-315 1x, 307-316 1x. V místnosti 307 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou zásuvkou včetně výměny silové zásuvky pro PC.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže v 4. NP budovy Kotlářská:

- Výměna racku v místnosti 407

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 407-206 2x, 407-410 2x. V obou místnostech osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 407-409 2x, 407-418 2x, 407-419 2x, 407-428 2x, 407-430 2x, 407-431 2x. V místnosti 407 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou dvouzásuvkou.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 407-403 1x, 407-404 1x, 407-405 1x, 407-406 1x, 407-407 1x, 407-408 1x, 407-411 1x, 407-412 1x, 407-413 1x, 407-414 1x, 407-415 1x, 407-416 1x, 407-427 1x, 407-429 1x. V místnosti 407 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou zásuvkou včetně výměny silové zásuvky pro PC.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže v 5. NP budovy Kotlářská:

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi P503-206 2x. V obou místnostech osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže ve dvorní přístavbě budovy Kotlářská:

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 706-705 2x, 706-706 2x, 706-708 2x, 706-711 2x, 706-611 2x, 706-612 2x, 706-613 1x, 706-515 2x. V místnosti 706 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou zásuvkou, nebo dvouzásuvkou.

- Výměna nevyhovující datové kabeláže včetně nevyhovujících žlabů mezi místnostmi 706-709 1x, 706-712 1x, 706-610 1x. V místnosti 706 osazení zakončovací zásuvkou v patch panelu v ostatních místnostech zakončení datovou zásuvkou včetně výměny silové zásuvky pro PC.

Práce nutno provést včetně zapravení štuků.

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci a odvoz původního materiálu a odpadu.

II.
Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku nejvýše 473 061,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesáttřitisícšedesátjedna korun českých ) a  bude uhrazena ve dvou etapách. První část bude uhrazena na základě reálně provedených a předaných prací objednateli. Druhá část bude uhrazena po převzetí kompletního díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 21.8.2020.

IV.
Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit, včetně všech případných dodatků, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech jejich případných dodatků, bude veřejně přístupná.

| V Brně dne 13.7.2020 | V Brně dne 13.7.2020 |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| zhotovitel: Oldřich Benada | objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel |