Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:	 	423/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

Dokument Strategie nasazení BIM v organizaci

a konzultační služby související s implementací strategie

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce objednatele:

tel.:

mobil:

e-mail:

IČO:		70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO:	07254253

Statutární orgán:

tel.:

e-mail:

zástupce:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 297667

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.5.2020.

Termínový dodatek č. 1 k SOD č. 423/2020 se uzavírá na základě přijatých organizačních změn ze strany objednatele, které zdržely předání potřebných podkladů pro plnění díla.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

# Čl. IV. TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

# 4.1.	Zhotovitel se zavazuje, že plnění poskytne a předá objednateli v termínech dle následujícího harmonogramu plnění, nejpozději však do 31.12.2020.

| fáze | název fáze | zahájení | ukončení | akceptace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokument „BIM strategie“ | 01.05.2020 | 30.08.2020 | 30.09.2020 |
| 2. | Konzultační služby je možné čerpat do | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |

4.2.	V případě prodlení s plněním způsobené zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % celkové ceny díla za každý pracovní den prodlení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Praha, dne

……………………………………			…………………………………….

Povodí Ohře, státní podnik	 			BIM Consulting s.r.o.