SMLOUVA O DÍLO

č. 14-199-20

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5

702 00  Ostrava-Přívoz

Tel.:  596 133 530

### Zastoupený: 		Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS, ředitel organizace

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

1.1.1. 	ve věcech smluvních:		Mgr. Bc. Vojtěch Curylo

1.1.2. 	ve věcech technických:	Mgr. Bc. Vojtěch Curylo

Blanka Stonavská – vedoucí provozně-technického útvaru

IČ: 70631841

Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č.ú.: 14225761/0100

1.2. Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61   Třinec

Tel.: 558 999 701

Zastoupený:	Ing. Marek Kufa, předseda představenstva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

1.2.1. ve věcech smluvních:		Ing. Jiří Dohnal, MBA

1.2.2. ve věcech technických:	Ing. Marcel Konesz

1.2.3. ve věcech převzetí díla:	Ing. Marcel Konesz

IČ: 28618891					DIČ: CZ28618891

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č.ú.: 8903781/0100

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 občanského zákoníku  v tomto znění.

II. Předmět plnění

2.1. Dodávka a montáž zabudovaného nábytku (nábytkového vybavení) na akci „Zabudovaný nábytek do prostor rohového objektu Domova Slunovrat“, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované MR Design CZ s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, pod č. zakázky 28/2015 s datem 5/202 a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, v souladu s touto smlouvou o dílo, ČSN.

III. Doba a místo plnění

3.1. Termín plnění: 01. 08. 2020 – 15. 08. 2020.

3.2. Místem plnění je Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00  Ostrava – Přívoz.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla dle článku II. této smlouvy: 	1 337 726,00 Kč bez DPH

200 658,90 Kč DPH (15 %)

1 538 384,90 Kč včetně DPH

4.2. Cena za provedení díla je cena smluvní, pevná a maximální ve smyslu jednotkových cen nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz. příloha č. 1), a platná po celou dobu realizace díla.

4.3. DPH bude účtována podle předpisů platných v době fakturace.

4.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla, montáží apod.)

4.5. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz. příloha č. 1). Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu RTS Brno pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. V případě, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v tomto odstavci, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

4.6. V případě méněprací oproti rozsahu položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

V. Platební podmínky

5.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené po skončení díla, doložené soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zástupcem objednatele.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat realizovaný předmět díla tak, že nejpozději poslední den touto smlouvou dohodnutého fakturačního období předloží objednateli ke schválení fakturu se soupisem provedených prací. Objednatel potvrdí předložený fakturační doklad do 3 pracovních dnů, v případě nesouhlasu s fakturovanou částkou uvede zástupce objednatele písemně do stavebního deníku v uvedené lhůtě oprávněný důvod nesouhlasu s konkrétní částkou. Samostatně pak budou tímtéž způsobem, ovšem samostatnou fakturou vyúčtovány případné vícepráce nebo méněpráce oceněné a projednané dle bodu 4.5. a 4.6. této smlouvy.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90 % z ceny díla. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění, nejpozději však do 10 dnů od jejího doručení. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od jejich doručení. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručená třetí den po odeslání.

VI. Záruka

6.1. Záruční doba je 24 měsíců a začíná dnem odevzdání díla objednateli.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

6.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.

6.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady předmětu plnění do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

7.3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektřiny a pro odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny dle čl. IV., bodu 4.1. této smlouvy.

7.4. Zhotovitel ručí za případně škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací a které jsou způsobeny činností zhotovitele.

7.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Objednatel je povinen se vyjadřovat ke všem zápisům zhotovitele v SD do 2 pracovních dnů, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.6. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS (Systém environmentálního managementu) dle ČSN EN ISO 14001:2016 u objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.

VIII. Předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí.

8.3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.

8.4. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do nových prostor za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla.

8.5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou zavinil zhotovitel svojí prací nebo svých poddodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

8.6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

IX. Smluvní pokuty

9.1. Jestliže zhotovitel předá dílo uvedené v čl. II., po termínu dle bodu 3.1., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu je možno upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnou formou pod sankcí neplatnosti.

10.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

10.3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.

10.4. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Třinci dne:

…………………………………                                             …………………………………..

Za objednatele                                                                            Za zhotovitele

Ing. Marek Kufa					       Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS

předseda představenstva						       ředitel organizace

### Přílohy: č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele