SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-002598
Číslo smlouvy zhotovitele: 526/2020

Název související veřejné zakázky: D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z

BMP v km 11,315-60,471 P+L

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

název:

se sídlem:

IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315-60,471 P+L, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 285 995,90 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315-60,471 P+L | 1 285 995,90 | 270 059,14 | 1 556 055,04 |

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno 46995803, CZ46995803 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA, obchodní ředitel tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315-60,471 P+L, číslo veřejné zakázky 29ZA- 002598.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro	stavby menšího rozsahu - Obecné	podmínky

- Smluvní podmínky pro	stavby menšího rozsahu - Zvláštní	podmínky

- Technická specifikace

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má obj ednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před

zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Machaň

Digitálně podepsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxatum: 2020.07.20 12:09:10+02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

C.j.: 519/2020-12207

Vyřizujexxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“, interní číslo zakázky 29ZA-002598, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno IČO: 46995803

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

| Pořadové číslo nabídky | Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO) | Nabídková cena v Kč bez DPH | Pořadí nabídek po provedeném hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, 46995803 | 1 285 995,90 | 1 |

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1

PŘÍLOHA

Název stavby: D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315-60,471 P+L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic CR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SIMOST, s.r.o. Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 30.11.2020 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zástupce objednatele | 3.2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | a) |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: - prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace, - CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitele | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová |
| zaplatit smluvní pokutu |  | určení) stanovené jemu v rozhodnutí |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky) 3 050,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 610,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Kč za každý započatý den prodlení Nepoužije se |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu Nepoužije se |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 122,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem |
| montážního pojištění |  | rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku

- Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

(JjiAspe* č. 4 - soupis prací - výkaz výměr, Soupis objektí

Stavba: 2019663.3 - D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:	1	285	995,90

OC+DPH:	1	556	055,04

| SO 201 | D2-Q20..1-Dálniční most přes polní cestu | 33 000,00 | 6 930,00 | 39 930.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 202 | D2-G20..2-Dálniční most přes polní cestu | 95 483,90 | 20 051.62 | 115 535,52 |
| SO 203 | D2-022..1-Dálniční most přes potok a polní cestu | 31 790,00 | 6 675,90 | 38 465,90 |
| SO 204 | D2-022..2-Dálniční most přes potok a polní cestu | 7 312,50 | 1 535,63 | 8 848,13 |
| SO 205 | D2-028..1-Dálniční most přes potok v křižovatce | 38 172,20 | 8016.16 | 46 188.36 |
| SO 206 | D2-028..2-Dálniční most přes potok v křižovatce | 71 796.40 | 15 077,24 | 86 873,64 |
| SO 207 | D2-029..1-Most v křižovatce přes potok | 52 000.00 | 10 920,00 | 62 920,00 |
| SO 208 | D2-030..2-Dálniční most přes silnici II/420 | 47 300.00 | 9 933,00 | 57 233,00 |
| SO 209 | D2-031..3-Dálniční most přes polní cestu | 12 500.00 | 2 625,00 | 15125,00 |
| SO 210 | D2-032..2-Dálniční most přes silnici a potok | 18 037,50 | 3 787,88 | 21 825,38 |
| SO 211 | D2-033..1-Dálniční most přes polní cestu | 84 580.00 | 17 761,80 | 102 341,80 |
| SO 212 | D2-033..2-Dálniční most přes polní cestu | 173 388,00 | 36 411,48 | 209 799,48 |
| SO 213 | D2-034..1-Dálniční most přes polní cestu | 125 220,50 | 26 296,31 | 151 516,81 |
| SO 214 | D2-034..2-Dálniční most přes polní cestu | 7 500,00 | 1 575.00 | 9 075,00 |
| SO 215 | D2-036..1-Dálniční most přes trať CD | 108 244.00 | 22 731,24 | 130 975,24 |
| SO 216 | D2-036..2-Dálniční most přes trať ČD | 17 716,50 | 3 720,47 | 21 436,97 |
| SO 217 | D2-043..1-Dálniční most přes Ladenský odpad | 1 020,00 | 214,20 | 1 234,20 |
| SO 218 | D2-043..2-Dálniční most přes Ladenský odpad | 5 700,00 | 1 197,00 | 6 897,00 |
| SO 223 | D2-048..2-Dálniční most přes vodní tok - svodnici | 2 700.00 | 567,00 | 3 267,00 |
| SO 224 | D2-052..1-Dálniční most přes řeku a polní cestu | 56 171,40 | 11 795,99 | 67 967.39 |
| SO 225 | D2-052..2-Dálniční most přes řeku a polní cestu | 1 083,00 | 227,43 | 1 310,43 |
| SO 226 | D2-053..2-Dálniční mostpřes kanál a komunikaci | 7 000,00 | 1 470,00 | 8 470.00 |
| SO 227 | D2-054..1-Dálniční most přes trať CD | 185 750,00 | 39 007,50 | 224 757,50 |
| SO 228 | D2-054..2-Dálniční most přes trať CD | 27 000,00 | 5 670,00 | 32 670,00 |
| SO 229 | D2-055..1-Dálniční most přes svodnici a lesní cestu | 48 750,00 | 10 237,50 | 58 987.50 |
| SO 230 | D2-055..2-Dá!niční most přes svodnici a lesní cestu | 6 000,00 | 1 260.00 | 7 260.00 |
| SO 231 | D2-056..1-Dálniční most přes přeložku potoka | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 |
| SO 232 | D2-056..2-Dálniční most přes přeložku potoka | 1 170,00 | 245,70 | 1 415,70 |
| SO 233 | D2-057. .1-Dálniční most přes inundační svodnici | 7 610,00 | 1 598,10 | 9 208,10 |
| SO 234 | D2-058 2-Dálniční most přes Moravu a silnici I/2 | 7 500,00 | 1 575.00 | 9 075,00 |

í^jAspe*

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | SO 201 | 33 000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 201 | D2-020..1-Dálniční most přes polni cestu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky |  | Množství | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | WĚSKĚĚ | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

Přidružená stavební výroba

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU

práce malého rozsahu

Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků v případě

zanesení pročistit

Celkem: 2x13*0,3=2,000 ÍA]

- Položka obsahuje:

- vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění

případného obkladu

zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo

obkladů

- pomocné mechanismy

- Položka neobsahuje:

X

- Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

| I 2¦ | 94190R¦R | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | HOD | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 23 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |  |  |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | SO 202 | 95 483,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 202 | D2-020..2-Dálniční most přes polnf cestu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena |  |
| Poř číslo | Kód položky | Varianta | Název položky |  | Množství | Jednotková | Celkem |
|  | ■m | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

3	Svislé	konstrukce

| 5¦ 317171R | KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | SOUBOR I 1,000 xxxxxxxxxxxxx ¦ 12 500,00 ¦ |
| --- | --- | --- |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Oprava kotvení levé vnější římsy |  |
|  | Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty zálivky apod.) |  |
| 7 | Přidružená stavební výroba | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1 702810 R | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 500,00 |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků |  |
|  | Celkem: 2x12*0,3=2.000 [A] |  |
|  | - Položka obsahuje: - vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění případného obkladu -zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo obkladů - pomocné mechanismy - Položka neobsahuje: X - Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |
| ¦ 4¦ 783121¦R | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ 11 720,35 ¦ |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany petních desek zábradelnlho svodidla vlevo. |  |
|  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,250=2,625[A] Celkem: 14*(0,25*0,35)*1,1=1,348 [B] Celkem: A+B=3 973 [Cl |  |
|  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I 3 93867¦R | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany petních desek zábradelního svodidla vlevo. |  |
|  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,25=2,625 [A] Celkem: 14*(0,25*0,35)*1,1=1,348 [B] Celkem: A+B=3.973 [Cl |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |
| I 2j 94190RIR | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | HOD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  |  | SO 203 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 203 D2-022..1-Dálni£ní most přes potok a polní cestu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena |  |
|  |  | Varianta |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| ■■■ ■■■ |  |  | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 2¦ | 9114B1 | R | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 3,400 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolační dilatační svodnice. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 4*0 850=3,400 /AI |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazkv nebo retroreflexní fólie |  |  |  |  |
| 1 '1 | 9114B3I | R | SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 3,400 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolační dilatační svodnice. Likvidace svodnice v režii zhotovitele. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 4*0,85=3,400 ÍA1 |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo |  |  |  |  |

| <5,»Aspe* |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | ¦ SO 204 ¦ | xxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: | SO 204 D2-022..2-Dálničnf most přes potok a polní cestu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena |  |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 2 3 |  | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I ' 11 | 62845 ¦R | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 i | 3,250 | xxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Trhlina v dláždění u opéry 01 (prodloužení křídla). |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: (1,0+5,51*0 5=3 250 ÍAj |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |  |  |

| <5,»Aspe* |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | SO 205 | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: | SO 205 D2-028..1-Dálniční most přes potok v křižovatce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena | ■■■■■ |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Čolkem |
| 1 | mMmmmmam | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 ¦ |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| I 7¦ | 11391¦R | ODSTRANĚN! ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ | 1,000 | I xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Tmel v dilatační spářeu MZ GHH v římse. |  |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |  |
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| I 4¦ ' | 783121¦R | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 ¦ | 2,647 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 01 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany madla zábradelního svodidla před mostem vpravo. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,250=2,625 [A] Celkem: (0,02*1,0)*1,1=0,022 [B] Celkem: A+B=2,647 (C) |  |  |  |  |
|  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| I 5¦ | 919111¦R | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M ¦ | 1,000 | I xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Zálivka podpovrchového MZ u opěry 03 u vnitřní římsy. |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |
| I 6¦ | 931328¦R | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 1200MM2 | M ¦ | 1,000 | ¦ xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Zálivka podpovrchového MZ u opěry 03 u vnitřní římsy. |  |  |  |  |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |
| I 3¦ | 93867¦R | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | M2 ¦ | 3,973 | I xxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany petních desek zábradelního svodidla vlevo. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,25=2,625 [A] Celkem: 14*(0,25*0,35)*1,1=1,348 [B] Celkem: A+B=3,973 [CJ |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |  |  |
| I 2¦ | 94190R¦R | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | HOD ¦ | 8,000 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci, |  |  |  |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2. Oprava mostů na základě výstupů z BMP I SO206 ¦ 71 796,40 Rozpočet: SO 206 D2-028..2-Dálniční most přes potok v křižovatce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky | Varianta | Název poiožky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |
| Imhhhh | 3 |  | ' & | 6 | 9 10 |
| 1 Zemní oráče 300,00 |  |  |  |  |  |
| 7¦ 11391¦R |  | ODSTRANĚNI ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ 1,000 ¦ 300,00 ¦ 300,00 |  |  |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | Tmel v dilatační spářeu MZ GHH v římse. |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. | I |  |  |
| 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| 1¦ 62845¦R |  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | Trhlina v dláždění u opěry 01 (prodloužení křídla). |  |  |  |
|  |  | Celkem: (1.0+5,5)*0,5=3,250 ÍA1 |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |  |
| 7 |  | Přidružená stavební výroba | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| l¦ 70281 oj | R | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M | 2,000 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2x7*0,3=2,000 [AJ |  |  |  |
|  |  | - Položka obsahuje: - vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění případného obkladu - zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo obkladů - pomocné mechanismy - Položka neobsahuje: X - Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |
| ! 4¦ 783121¦R |  | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany petních desek zábradelního svodidla vlevo. |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,250=2,625 [A] Celkem: 14*(0,25*0,35)*1,1=1,348 [B] Celkem: A+B=3,973 ICI |  |  |  |
|  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |  |  |  |
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| 3 93867¦R |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  | práce malého rozsahu |  |  |  |
|  |  | - Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. - Obnova protikorozní ochrany petních desek zábradelního svodidla vlevo. |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,25=2,625 [A] Celkem: 14*(0,25*0,35)*1,1=1,348 [B] Celkem: A+B=3,973 ÍCI |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |  |
| ¦ 2 94190R¦R |  | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |  |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2. Oprava mostů na základě výstupů z BMP I SO 207 ¦ 52 000,00 Rozpočet: SO 207 D2-029..1 -Most v křižovatce přes potok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. čislo Kód položky Varianta | Název položky | MJ Množství . . M . Cena _ „ Jednotková Celkem |
| 1 2 3 | 4 | 5 6 9 10 |
| 7 Přidružená stavební výroba 28 500,00 |  |  |
| 1 702810 R | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M 6,000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,00 |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků |  |
|  | Celkem: 6x12*0,3=6,000 (AJ |  |
|  | - Položka obsahuje: - vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění případného obkladu -zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo obkladů - pomocné mechanismy - Položka neobsahuje: X - Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2 94190R¦R | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |

| ^S^Aspe* |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2. Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  |  | SO 208 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: |  | SO 208 D2-030..2-Dálniční most přes silnici II/420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena |  |
|  | Kód položky |  | Název položky |  |  | Jednotková | Celkem |
| ■m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1 | 702810 | R | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M | 6,000 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 6x12*0,3=6,000 ÍAI |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka obsahuje: - vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění případného obkladu -zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo obkladů - pomocné mechanismy - Položka neobsahuje: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2¦ | 94190RIR |  | PRONÁJEM MOBILNÍ PLOŠINY | HOD | 8,000 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | Celkem: 6*(12,0*1,0*5,0)=360,000 (A} |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |  |  |  |

^»Aspe'

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

RozDočet:

2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 209 D2-031..3-Dálniční most Dřes oolní cestu

SO 209 l xxxxxxxxxxxxxxxxxx

9

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK

Ostatní konstrukce a práce

KUS |	1,000	I	xxxxxxxxxxxxxxxxx	|	xxxxxxxxxxxxxxxxxx|

12 500,00

936502 |R

Práce malého rozsahu

Spojení plechů ocelové flexibilní konstrukce (ŠROUB+MATICE+2xPODLOŽKA).

položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení

-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy,
očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy

- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

| 4S»Aspe |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | SO 210 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: | SO 210 D2-032..2-Dálničnf most přes silnici a potok |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena |  |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 11 62845IR |  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 ¦ | 3,000 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Spárování v dláždění u opěry 01. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2,0*1,5=3,000 ÍAJ |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |  |  |
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I 4¦ | 783121 ¦R | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 ¦ | 2,625 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | 1. Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1.2+2.5+0 8+0,75)*0,250=2,625IA1 |  |  |  |  |
|  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I 3¦ | 93867 ¦R | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | M2 ¦ | 2,625 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | 1. Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0,75)*0,25=2 625 [A 1 |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |  |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: Rozpočet: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 211 D2-033..1 -Dálniční most přes polní cestu |  |  | SO 211 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | ■H | IMIU MMIr, OK HRU | 5 | 6 | 9 | 10 |

7	Přidružená	stavební	výroba

| 2¦ 78312¦R | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Ošetření ložisek olejo-qrafitovým nátěrem. |  |
|  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ¦ 1¦ 9386521R | OČIŠTĚNI OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Ocelové pevné ložisko na opěře 01. |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |
| I 3 94190¦R | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2. ODrava mostů na základě výstupů z BMP I S0 212 ¦ 173 388,00 Rozpočet: S0 212 D2-033..2-Dálniční most přes polní cestu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky Varianta | Název položky | MJ Množství , Cena _ .. Jednotková Celkem |
| 1 | 2 - I | 4 | 5 6 9 10 |
| 1 Zemní práce 4 595,50 |  |  |  |
| 5 | 1131381R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | LA na povrchu pravé římsy. |  |
|  |  | Celkem: 25,0*1 5*0,035=1,313 [A] |  |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |
| 5 |  | Komunikace | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 6¦ 575A45¦R |  | LITY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM | M2 ¦ 37,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | LA na povrchu pravé římsy. |  |
|  |  | Celkem: 25 0*1,5=37,500 ÍA] |  |
|  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů vpustí šachet a pod, |  |
| 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 3 626133 ¦R |  | REPROFIL PODHL SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM | M2 ¦ 0,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | Levý nosník uprostřed rozpětí poškozený dopravou. |  |
|  |  | Celkem: 0,5*0,10=0,050 ÍA] |  |
|  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce |  |
| 7 |  | Přidružená stavební výroba | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2¦ 78312¦R |  | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | Práce malého rozsahu | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Ošetření ložisek olejo-qrafitovým nátěrem. |  |
|  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |
| ¦ 4¦ 783121¦R |  | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | 1. Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0,8+0.75)*0.250=2,625 ÍA/ |  |
|  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1¦ 938652¦R |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM | KS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | Ocelové pevné ložisko na opěře 01. |  |
|  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |
| ¦ 3 93867¦R |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | M2 ¦ 2,625 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | 1. Obnovení protikorozní ochrany dilatačního závěru u opěry 02 v odstavném pruhu. |  |
|  |  | Celkem: 2*(1,2+2,5+0 8+0,75)*0,25=2,625 (AJ |  |
|  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |
| I 2 94190¦R |  | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | KPL ¦ 1,000 I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |
| ¦ 1¦ 967118¦R |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM | M3 I 0,005 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | Levý nosník uprostřed rozpětí poškozený dopravou. |  |
|  |  | Celkem: 0 5*0,1 *0,10=0.005 ÍA] |  |
|  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |  |

^Aspe*

Stavba:

Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP

SO 213 D2-034..1-Dálniční most přes polní cestu

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

| 5 113138 R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 1,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | LA na povrchu pravé římsy. Uložení materiálu na skládku v režii zhotovitele. |  |
|  | Celkem: 25,0*1.5*0,035=1,313 (AI |  |
|  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |
| 5 | Komunikace | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 6¦ 575A45¦R | LITY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM | M2 ¦ 37,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | LA na povrchu pravé římsy. |  |
|  | Celkem: 25.0*1,5=37,500 [AI |  |
|  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 7¦ 938541¦R | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNlM TLAK VODOU DO 200 BARU | M2 ¦ 25,000 I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Úprava povrchu pro sledování zatékání do pravé krajní spáry. Beton musí být čistý bez jakýchkoliv zabarvení, tayk aby mohlo být sledováno zda zatéká do spáry porušenou izolací mostovky. |  |
|  | Celkem: 25,0*1,0=25,0001A1 |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |
| I 2¦ 94190¦R | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Úprava podkladu pro sledování zatékání do pravé krajní spáry. |  |
|  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:	2019663.3	D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP	I	SQ214	|	7xxxxxxxxxxxxxxxx

Rozpočet:	SO	214	D2-034..2-Dálni£ní	most	přes	polní	cestu

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2. Oprava mostů na základé výstupů z BMP I SO 215 ¦ 108 244,00 Rozpočet: SO 215 D2-036..1-Dálniční most přes trať ČD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |  |
| ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 Zemní práce 25 712,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113138 | R | ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,525 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | LA na povrchu levé římsy. Uložení materiálu na skládku v režii zhotovitele. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 10,0*1,5*0,035=0,5251AI |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |
| 2 | 11372D | R | FRÉZOVÁNI' ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 | M3 | 5,500 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Vozovka v místě lokálních poruch u púodpovrchového MZ nad opěrou 02 ze strany mostu. Likvidace vyfrézovanóho materiálu v režii zhotovitele |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 11,0*0,5=5,500 (AI |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženf na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |
| I 7¦ 11391¦R |  |  | ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ 20,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Podélná spára mezi vnitřními římsami pravého a levého mostu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 2*10,00=20,000 fA) |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Komunikace | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| ¦ 3¦ 572214¦R |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 ¦ 5,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Vozovka v místě lokálních poruch u púodpovrchového MZ nad opěrou 02 ze strany mostu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 11,0*0,5=5,500 [A j |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |
| ¦ 6¦ 574J54¦R |  |  | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 11,0*0,5=5,500 (AI |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |
| I 6¦ 575A45IR |  |  | LITY ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM | M2 I 15,000 I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 ¦ |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | LA na povrchu pravé římsy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 10,0*1,5=15,000 (AI |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí. Šachet a pod. |  |  |  |  |
| ¦ 4¦ 576411¦R |  |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdrsnění obrusné vrstvy posypem z předobaleného kameniva fr. 2/4 v množství min 1,5 kg/m2 s následným zahutněním. Vozovka v místě lokálních poruch u púodpovrchového MZ nad opěrou 02 ze strany mostu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 11,0*0,5=5,500 (AI |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Přidružená stavební výroba | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| ¦ 4¦ 783121¦R |  |  | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | PKO sloupků svodidla na levé vnitřní římse. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 6*0,37*0,25=0.555 [A] |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| 1¦ 919111¦R |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | Vozovka v místě lokálních poruch u púodpovrchového MZ nad opěrou 02 ze strany mostu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: 2*11,0=22,000 (AI |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |
| 9¦ 931323¦R |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 ¦ |  |  |  |
|  |  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 .Vozovka v místě lokálních poruch u púodpovrchového MZ nad opěrou 02 ze strany mostu. 2.Podélná spára mezi vnitřními římsami pravého a levého mostu. |  |  |  |  |

|  | Celkem: 2*11,0=22,000 [A] Celkem: 2*10,0=20,000 [B] Celkem: A+B=42 000 [Cl | M2 ¦ 0,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil n^léTČkli n/^CI l/AMCTD DDAI lo CMÍ l |  |
| 3¦ 93867¦R | UCISTcNI OCfcL KONolK bKUUbblNlM Práce malého rozsahu |  |
|  | PKO sloupků svodidla na levé vnitřní římse. |  |
|  | Celkem: 6*0.37*0.25=0,5551AI |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP Rozpočet: SO 216 D2-036..2-Dálniční most přes trať ČD |  |  | SO 216 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky Varianta | Název položky | MJ | . . . Cena Množství , , „ _ „ Jednotková Celkem |
|  | 4 | 5 | 6 9 10 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1¦ 62845¦R | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 | 3,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 637,25 |
|  | Hlava skluzu za mostem vlevo. |  |  |
|  | Celkem: 2,0*1,5=3.000 (AJ |  |  |
|  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |
| 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |
| ¦ 4¦ 783121¦R | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | PKO sloupků svodidla na levé vnitřní římse. |  |  |
|  | Celkem: 6*0 37*0.25=0.555 [AJ |  |  |
|  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |
| 1¦ 9191ÍT¦R | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M ¦ | 11,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  | Trhlina v LA na povrchu pravé římsy. |  |  |
|  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vod v |  |  |
| ¦ 9¦ 931323¦R | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 11,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  | Trhlina vLAna povrchu pravé římsy. |  |  |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |
| I 3¦ 93867¦R | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | M2 | 0,555 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  | PKO sloupků svodidla na levé vnitřní římse. |  |  |
|  | Celkem: 6*0,37*0,25=0,555 [AI |  |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: Rozpočet: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 217 D2-043..1-Dálniční most přes Ladenský odpad |  |  | SO 217 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř číslo | Kód položky | Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| ■IH | mam | ■■■■§■ ■■■■■ | § | 6 | 9 | 10 |

| 1 Zemní Dráče 450,00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1¦ 11391¦R | ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ 1,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Dilatační spára nad opěrou 02 v levé vnější římse. |  |
|  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxx |
| 2¦ 931323¦R | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Dilatační spára nad opěrou 02 v levé vnější římse. |  |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |

| Aspe |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | ¦ SO 218 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: | SO 218 D2-043..2-Dálniční most přes Ladenský odpad |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  | Cena |  |
| i ror. cisio r\oa poiozKy vanama |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| f 1 | 2 !■ 3 |  | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I 1! | 11391¦R | ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M | 1.500 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Dilatační spára nad opěrou 02 v pravé vnější římse. |  |  |  |  |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |  |

| ¦ 2¦ 931323 ¦R | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Dilatační spára nad opěrou 02 v pravé vnější římse. |  |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP Rozpočet: SO 223 D2-048..2-Dálniční most přes vodní tok - svodnici |  |  | ¦ SO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky Varianta | Název položky | MJ | Cena Množství , ^ ^ .i Jednotková Celkem |
| 1 2 3 | 4 | 5 | 6 9 10 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1¦ 62845¦R | spárování stávajících dlažeb cement maltou | xxxxxxxxxxxxx | 1,200 I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  | Spáry mezi pravou a vnitřní římsou a přídlažbami. |  |  |
|  | Celkem: 2*(1,2*0,50)=1,200 ÍA] |  |  |
|  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábáno, vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárováni odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: Rozpočet: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 224 D2-052..1-Dálniční most přes řeku a polní cestu |  |  | SO 224 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | ■■ | ■■■■■■■■ | 5 | 6 | 9 | 10 |

| ¦ 1¦ 11391¦R | ODSTRANĚNI ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ 3,700 I xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | 1.Spára mezi opěrami 03 pravého a levého mostu. 2.Spára v římse nad opěrou 03. |  |
|  | Celkem: 2,5*1.20=3,700 [A] |  |
|  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 5¦ 91355¦R | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS ¦ 1,000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Text "d2-052..1". |  |
|  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování |  |
| ¦ 4 914143IR | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS ¦ 1,000 ¦ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Evidenční číslo mostu. Likvidace v režii zhotovitele. |  |
|  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |
| 2 931333 R | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 | M 3,700 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | 1.Spára mezi opěrami 03 pravého a levého mostu. 2.Spára v římse nad opěrou 03. |  |
|  | Celkem: 2 5+1.2=3.700 IA1 |  |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |
| I 3¦ 941901 | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1 5 KPA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Spára mezi opěrami 03 pravého a levého mostu. |  |
|  | Celkem: 1,0*1.0*1.0=1,000 ÍAJ |  |
|  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: Rozpočet: |  | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 225 D2-052..2-Dálni£ní most pfes řeku a polní cestu |  |  | SO 225 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

| 1 Zemni Dráče 450,00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1¦ 11391¦R | ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZE SPÁRY VYTRŽENÍM | M ¦ 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Těsnění spáry podpovrchového MZ nad opěrou 01 v levé vnější římse. |  |
|  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2 931333 R | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 | M 1,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Těsnění spáry podpovrchového MZ nad opěrou 01 v levé vnější římse. |  |
|  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2. ODrava mostů na základě výstupů z BMP I S0 226 ¦ 7 000,00 ¦ Rozpočet: SO 226 D2-053..2-Dálníční mostpřes kanál a komunikaci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky | Varianta | Název položky | MJ Množství Cena _ .. Jednotková Celkem |
| 1 2 | 3 |  | 5 6 9 10 |
| 4 | Vodorovné konstrukce 7 000,00 |  |  |
| 1¦ 428500 ¦R |  | MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRZBA | KUS ¦ 1,000 [ 7 000,00 ¦ 7 000,00 ¦ |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |
|  |  | Upevnit spadlou zástěrku na levém krajním ložisku na opěře 04. |  |
|  |  | - zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci - lešení a podpěrné konstrukce - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek |  |

| <5?Aspe" Stavba: Rozpočet: | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 2019663.3 D2, Oprava mostů na základé výstupů z BMP SO 227 D2-054..1-Dálniční most přes trať ČD |  |  | SO 227 I | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky | Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| ■■■■■■ni |  | § | 6 | 9 | 10 |

1	Zemni	práce

| 3¦ 11130ÍR | SEJMUTI DRNU | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Doplnění dlaždic (300x300 cm) pod mostem u opěry 01. |  |
|  | Celkem: 5,0*10,0=50.000 [AI |  |
|  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku a poplatku za skládku |  |
| 4 | Vodorovné konstrukce | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 4¦ 451314¦R | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3 | M3 ¦ 15,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Celkem: 5*10*0,3=15,000 iA1 |  |
|  | -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| 2¦ 466922¦R | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Doplnění dlaždic (300x300 cm) pod mostem u opěry 01. |  |
|  | Celkem: 5*10=50 000 [AI |  |
|  | položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo omicí s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - zahrnuje zřízení lože dlažbyz cementové malty předepsané kvality a v předepsané tloušťce - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vvkazuie se samostatně položkami SD 45 |  |

<5^ Aspe*

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Rozpočet:

2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP

SO 228 D2-054..2-Dálni£ní most přes trať ČD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 10 |

| 3¦ 74C9671R | VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI | KUS ¦ 4,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | - Položka obsahuje: - všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů - cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů - Položka neobsahuje: X - Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ¦ 2 91355¦R | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Text "D2-054..2". |  |
|  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazeni a nutných zemních prací a zabetonování |  |
| I 1¦ 9141431R | DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS [ 1,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Evidenční číslo mostu. Likvidace v režii zhotovitele. |  |
|  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |
| 4¦ 932111 ¦R | PROTIDOTYKOVÉ ZABRÁNY ŠTÍTOVÉ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | práce malého rozsahu |  |
|  | Doplnění spojovacího materiálu. |  |
|  | - Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení zábrany, včetně případné protikorozní ochrany - Položka neobsahuje: X - Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných |  |

| <5?Aspe‘ |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | ¦ SO 229 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Rozpočet: | SO 229 D2-055..1-Dálničnf most přes svodnici a lesní cestu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena |  |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx |
| 11 | 12930-21 ¦R | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ, TL. DO 50MM | M2 ¦ | 19,500 | ¦ 450,00 ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Veqetace v přídlažbách a skluzech. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(2.5*1,5) +2*10,0*0,6=19,500 iAI |  |  |  |  |
|  |  | položka obsahuje náklady na odklizení zídkaného materiálu, jeho stažení na hromadu nebo utažení na dopravní prostředek včetně odvozu na skládku, utažení a poplatku |  |  |  |  |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2¦ | 62845¦R | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 ¦ | 19,500 | I 2 050,00 ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2*(2,5*1,5)+2*10,0*0.6=19.5001AI |  |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování, odklizení suti a přebytečného materiálu |  |  |  |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: Rozpočet: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP SO 230 D2-055..2-Dálniční most přes svodnici a lesnf cestu |  |  | SO 230 | xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky Varianta Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | mi ■■■ | 5 | 6 | 9 | 10 |

| 2¦ 91355¦R | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS I 1,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
| --- | --- | --- |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Text "D2-055..2". |  |
|  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazeni a nutných zemních prací a zabetonování |  |
| ¦ 1[ 914143¦R | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS I 1,000 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  |
|  | Evidenční číslo mostu. Likvidace v režii zhotovitele. |  |
|  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Stavba: | 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP |  |  |  | SO 231 | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: | SO 231 | D2-056..1-Dálniční most přes přeložku potoka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena |  |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem ¦ |
| 1 | 2 VÍM 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 ¦ |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I il | 62845¦R | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 "I | 2.000 | I xxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |  |  |
|  |  | Přídlažba u říms vpravo. |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: 2 0*10=2,000 fAJ |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábáno, vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |  |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP Rozpočet: SO 232 D2-056..2-Dálniční most přes přeložku potoka |  |  |  | SO 232 ¦ xxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. čislo | Kód položky Varianta | Název položky | MJ | Cena Množství Jednotková Celkem |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 9 10 |
|  | 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1¦ | 919111¦R | xxxxxxxxxxx | M | 1,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  |  | Spára nad opěrou 02 v pomalém jízdním pruhu ze strany mostu. |  |  |
|  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |
| 2¦ | 931323¦R | xxxxxxxxxx | I M l | 1,500 ¦ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,00 |
|  |  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  |  | Spára nad opěrou 02 v pomalém jízdním pruhu ze strany mostu. |  |  |
|  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: 2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP Rozpočet: SO 233 D2-057..1-Dálníční most přes inundační svodnici |  |  | SO 233 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena |
|  |  |  | Jednotková Celkem |
| 1 2 3 | ■■hh | 5 6 | 9 10 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 3¦ 62845¦R | spárování stávajících dlažeb cement maltou | M2 ¦ 3,000 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  | 590,00 |
|  | Přídlažba za římsou vlevo ve středním dělícím pásu. |  |  |
|  | Celkem: 2.0*1,50=3,000 [AI |  |  |
|  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení |  |  |
| 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |
| 2¦ 783121¦R | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 ¦ 0,200 ¦ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦ |
|  | Práce malého rozsahu |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Madlo na konci u opěry 02 vlevo. |  |  |
|  | Celkem: 1,0*0.2=0.200 fAf |  |  |
|  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloqickým předpisem. |  |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |
| 1¦ 93867¦R | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | xxxxxxxxxxx | 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Práce malého rozsahu |  |  |
|  | Madlo na konci u opěry 02 vlevo. |  |  |
|  | Celkem: 1,0*0.20=0 200 [Aj |  |  |
|  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |  |  |

Aspe*

Stavba:

Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

2019663.3 D2, Oprava mostů na základě výstupů z BMP

SO 234 D2-058..2-Dálniční most přes Moravu a silnici I/2

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 10 |

Zemní práce

NÁSYPY ZE ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLÚ

|	xxxxxxxxxxxx	I	7xxxxxxxxxxxxxxxx	1

17980IR

Práce malého rozsahu

Obsyp izolace sloupu.

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech ztížené ukládání sypaniny pod vodu

ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje armovací sít#

verze 1.1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

11. 9. 2018

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stránka 1 z 7

„D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“ Technickou specifikací tvoří:

- Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Část III - Další požadavky objednatele

Stránka 2 z 7

„D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly | Schváleno | Účinnost |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 1 - Všeobecně | č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 2 - Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016 | 1.1.2017 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 - Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 13 - Vegetační úpravy | č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 | 1. 9. 2006 |
| Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 22 - Mostní ložiska | č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018 | 1. 6. 2018 |
| Kapitola 23 - Mostní závěry | č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 | 1. 9. 2007 |
| Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

Stránka 3 z 7

„D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY

(ZTKP) „D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“

- Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 - Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Stránka 4 z 7

D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L'

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem zakázky jsou opravy mostů na základě provedených běžných mostních prohlídek. Jedná se o mostní objekty na dálnici D2 s evidenčním číslem:

D2 - 020.1, D2 - 020..2, D2 - 022..1, D2 - 022..2, D2 - 028..1, D2 - 028..2,D2 - 029..1, D2 - 030..2, D2 - 031..3, D2 - 032..2, D2 - 033..1, D2 - 033..2, D2 - 034..1, D2 - 034..2, D2 - 036..1, D2 - 036..2, D2 - 043..1, D2 - 043..2, D2 - 046..1, D2 - 046..2, D2 - 048..2, D2 - 052..1, D2 - 052..2, D2 - 053..2, D2 - 054..1, D2 - 054..2, D2 - 055..1, D2 - 055..2, D2 - 056..1, D2 - 056..2, D2 - 057..1, D2 - 058..2

| ev. č. mostu | název objektu | Opatření |
| --- | --- | --- |
| D2 - 020..1 | Dálniční most přes polní cestu | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků. |
| D2 - 020..2 | Dálniční most přes polní cestu | Zrevidovat a případně opravit kotvení levé vnější římsy. Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků. Obnovit PKO na povrchovém MZ GHH A 30 u opěry O2. |
| D2 - 022..1 | Dálniční most přes potok a polní cestu | Vyměnit poplastované díly obou svodnic na obou stranách mostu. |
| D2 - 022..2 | Dálniční most přes potok a polní cestu | Zatěsnit trhlinu v dláždění u opěry O1. |
| D2 - 028..1 | V Most v křižovatce přes potok | Obnovit PKO na MZ GHH A 30 (mimo jízdní pruhy). Opravit zálivku v podpovrchovém MZ u opěry O3 u vnitřní římsy. Odstranit tmel z dilatační spáry u MZ GHH A 30. Opravit nátěr na madle zábradelního svodidla před mostem vpravo. |
| D2 - 028..2 | Dálniční most přes silnici Il/420 | Odstranit tmel z dilatační spáry u MZ GHH A 30 u opěry O1 v levostranné vnější římse. Opravit trhlinu ve spárování přídlažby u opěry O2 vlevo. Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků. Obnovit PKO na MZ GHH A 30 (mimo jízdní pruhy). |
| D2 - 029..1 | Most v křižovatce přes potok | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků |
| D2 - 030..2 | Dálniční most přes silnici il/420 | Prověřit průchodnost odvodňovacích otvorů dutin předpjatých nosníků. |
| D2 - 031..3 | Dálniční most přes polní cestu | Doplnit chybějící šroub včetně podložky a matice. |
| D2 - 032..2 | Dálniční most pres silnicí a potok | Obnovit spárování u opěry O1 vlevo. Obnovit PKO v odstavném pruhu a zpevněné krajnici na povrchovém MZ GHH A 30 nad opěrou O3. Prověřit zatékání u levé vnější římsy ned opěrou O3. ' |

Stránka 5 z 7

„D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“

| D2 - 033..1 | Dálniční most přes polní cestu | Ložiska na povrchu očistit a opatřit grafitovým nátěrem. |
| --- | --- | --- |
| D2 - 033..2 | Dálniční most přes polní cestu | Zasanovat porušený levý fasádní nosník uprostřed rozpětí nadměrnou soupravou. Ložiska na povrchu očistit a opatřit grafitovým nátěrem. Obnovit PKO povrchového MZ 3W nad opěrou O2. Obnovit litý asfalt na povrchu pravé vnitřní římsy. |
| D2 - 034..1 | Dálniční most přes polní cestu | Obnovit litý asfalt na povrchu levé vnitřní římsy. Očistit spáru a okolí od zabarvení od zatékání do pravé krajní římsy, tak aby bylo možné sledovat rozsah a rychlost zatékání. |
| D2 - 034..2 | Dálniční most přes polní cestu | Vyměnit tabulku evidenčního čísla mostu se správným označením „D2-034..2“. |
| D2 - 036..1 | Dálniční most přes trať ČD | Opravit obrusnou vrstvu vozovky v místech lokálních poruch u podpovrchového MZ nad opěrou O2 ze strany mostu. Obnovit těsnění podélné spáry mezi vnitřními římsami pravého a levého mostu. Opravit litý asfalt na povrchu levé vnitřní římsy. Obnovit PKO sloupků svodidla na vnitřní římse. |
| D2 - 036..2 | Dálniční most přes trať ČD | Opravit litý asfalt na povrchu pravé vnitřní římsy. Přespárovat hlavu skluzu za mostem vlevo. Obnovit PKO sloupků svodidla na pravé vnitřní římse. |
| D2 - 043..1 | Dálniční most přes Ladenský potok | Přetěsnit dilatační spáru nad opěrou O2 v pravé vnější římse. |
| D2 - 043..2 | Dálniční most přes Ladenský potok | Přetěsnit dilatační spáru nad opěrou O2 v pravé vnější římse. |
| D2 - 046..1 | Dálniční most přes trať ČD a polní cestu | Sanovat trhliny v obrubnících obou říms. Opravit a přetěsnit rozpadlou a netěsnící příčnou spáru v pravé vnější římse. Odstranit dřevěné podložky pod lícním prefabrikátem vpravo. |
| D2 - 046..2 | Dálniční most přes trať ČD a polní cestu | Sanovat trhliny v obrubnících obou říms. Sanovat lokální rozpad povrchu a utržený roh pravé římsy. |
| D2 - 048..2 | Dálniční most přes vodní toku | Zatěsnit spáry mezi pravou vnitřní římsou a přídlažbami se rozpadají. |
| D2 - 052..1 | Dálniční most přes řeku a polní cestu | Obnovit těsnění mezi opěrami O3 pravého a levého mostu. Obnovit těsnící tmel ve sparách. Vyměnit tabulku evidenčního čísla mostu se správným označením „D2-052..1“. Odstranit vzrostlou vegetaci z dlažby na vtokové části. |
| D2 - 052..2 | Dálniční most přes řeku a polní cestu | Obnovit těsnění spáry popovrchového MZ nad opěrou O1 v levé vnější římse |
| D2 - 053..2 | Dálniční most přes kanál a komunikací | Upevnit spadlou zástěrku na levém krajním hrncovém ložisku na opěře O4. |
| D2 - 054..1 | Dálniční most přes trať ČD | Odstranit vegetaci na ploše svahu pod mostem u opěry O1. Doplnit dlažbu na svahu pod mostem u opěry O1. |
| D2 - | Dálniční | Vyměnit tabulku evidenčního čísla mostu se správným |

Stránka 6 z 7

„D2 Oprava mostů - opravy na základě výstupů z BMP v km 11,315 - 60,471 P+L“

| 054..2 | most přes trať ČD | označením „D2-054..2“. Vyměnit zkorodovaný spojovací materiál v ochranných sítech nad železniční tratí. Doplnit výstražné tabulky na protidotykové zábrany „Pozor elektrické napětí“. |
| --- | --- | --- |
| D2 - 055..1 | Dálniční most přes svodnici a lesní cestu | Odstranit vegetaci v přídlažbách a skluzech. Lokálně přespárovat dlažby. |
| D2 - 055..2 | Dálniční most přes svodnici a lesní cestu | Vyměnit tabulku evidenčního čísla mostu se správným označením „D2-055..2“ |
| D2 - 056..1 | Dálniční most přes přeložku potoka | Obnovit spárování přídlažeb u římsy vpravo. |
| D2 - 056..2 | Dálniční most přes přeložku potoka | Proříznout a zatěsnit trhlinu podél proříznuté a zálivkou zalité spáry nad opěrou O2 v pomalém jízdním pruhu ze strany mostu. |
| D2 - 057..1 | Dálniční most přes inundační svodnici | Přetěsnit spárování přídlažeb. Opravit PKO nátěr madla na konci mostu u opěry O2 vlevo. |
| D2 - 058..2 | Dálniční most přes Moravu a silnici 1/2 | Zasypat obnaženou izolaci paty sloupu. |

DIO provede objednatel dle příručky Označování pracovních míst na dálnicích, schéma DK 212, DK 230 a DK 240 .

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance poskytovatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec poskytovatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a poskytovatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb.

Stránka 7 z 7

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390

právní forma:	příspěvková organizace

bankovní spojení:	ČNB, čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]

zastoupeno:

smlouvu]

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce”)

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

[zpracovatel doplní svůj název]

| se sídlem | [doplní | zpracovatel] |
| --- | --- | --- |
| IČO: | [doplní | zpracovatel] |
| DIČ: | [doplní | zpracovatel] |
| zápis v obchodním rejstříku: | [doplní | zpracovatel] |
| právní forma: | [doplní | zpracovatel] |
| bankovní spojení: | [doplní | zpracovatel] |
| zastoupen: | [doplní | zpracovatel] |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | [doplní | zpracovatel] |
| e-mail: | [doplní | zpracovatel] |
| tel: | [doplní | zpracovatel] |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | [doplní | zpracovatel] |
| e-mail: | [doplní | zpracovatel] |
| tel: | [doplní | zpracovatel] |

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

strana 1 | stran 14

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení

- ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

- Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

strana 2 | stran 14

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování11, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

- V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

- Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

- Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

strana 3 | stran 14

- osoba pověřená Správcem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

- Zpracování Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

  - Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

  - Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

- Spolehlivost Zpracovatele

  - Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

  - Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

    - byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

    - byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

    - podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

    - používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

strana 4 | stran 14

    - podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

    - zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

- Zabezpečení osobních údajů

  - S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

    - pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

    - schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

    - schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

    - procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

  - Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

  - V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

  - Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

- Další Podzpracovatelé

  - Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

  - Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

    - poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

    - zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

    - zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

strana 5 | stran 14

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

    - v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

    - zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

- Plnění práv subjektů údajů

  - Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

  - Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

  - Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

  - Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

    - poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

    - poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů ;

    - implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

- Porušení zabezpečení osobních údajů

  - Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

    - popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

    - jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

    - popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

strana 6 | stran 14

    - popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

  - Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

  - V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

- Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

  - Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

- Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:

- ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

- vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

- bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

  - Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

- Právo na audit

  - Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

strana 7 | stran 14

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

  - Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

- Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

  - Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

- Všeobecné podmínky

  - Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

  - Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

  - Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

  - V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

  - Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

  - Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

  - Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V	dne	 V	dne

[bude doplněno]

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

strana 8 | stran 14

(„Správce“)	(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

- Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

- Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- Zpracování

- Automatizované zpracování

- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

strana 9 | stran 14

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

strana 10 | stran 14

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

- Organizační bezpečnostní opatření

  - Správa zabezpečení

- Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.

- Role a odpovědnosti:

- role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

- během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

- Politika řízení přístupu: každé roli,	která se podílí na zpracování osobních	údajů,	jsou

přidělena specifická práva k řízení	přístupu podle zásady "need-to-know."

- Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel	vede registr aktiv IT používaných pro	zpracování

osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

- Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

  - Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

- je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

- Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

- Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

  - Lidské zdroje

- Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

- Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

strana 11 | stran 14

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

- Technická bezpečnostní opatření

  - Kontrola přístupu a autentizace

- Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

- Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

- Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

- Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

- Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

  - Logování a monitorování

- Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

  - Zabezpečení osobních údajů v klidu

- Bezpečnost serveru / databáze

- Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.

- Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

- Zabezpečení pracovní stanice

- Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

- Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

- Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.

- Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

strana 12 | stran 14

- Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

  - Zabezpečení sítě / komunikace

- Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.

- Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

  - Zálohování

- Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.

- Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

- Je monitorována úplnost prováděních záloh.

  - Mobilní / přenosná zařízení

- Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

- Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

  - Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

  - Vymazání / odstranění údajů

- Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

- Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

  - Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

strana 13 | stran 14

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele;

- činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. | Schválený podzpracovatel | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [doplní zpracovatel] |  |  |

Digitáln podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 20.07.2020 12:33:09 +02:00

strana 14 | stran 14