Harmonogram prací - kotelna HŠ Radlická Praha
	Týden
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Demontáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propojení nájemníků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž technologie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zkoušky a revize
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



VOTOP, s.r.o.
Znojemská 5050/84.1, 586 01 Jihlava
IČ: 46962115, DIČ: CZ46962115
