Číslo smlouvy objednatele:16/20

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-3686

S M L O U V A

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:     	Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o.

Se sídlem:					Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

IČ objednatele: 	712 34 187

Bankovní spojení:	35-1337780297/0100

Objednatel zastoupený:	Mgr. Evžen Slavík, ředitel

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1470

Zhotovitel:	GG ARCHICO a.s.

Se sídlem:	Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

IČ zhotovitele:	469 94 432

DIČ zhotovitele:	CZ46994432

Bankovní spojení zhotovitele:	ČSOB UH, 108320049/0300

Zastoupený:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236

- Předmět smlouvy

# Předmětem smlouvy je provedení podrobné odborné prohlídky nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Uherském Hradišti ve smyslu článku 6.2.5 normativního dokumentu ČSN 73 2604. Bude se kontrolovat:

- zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace;

- objednatelem zpřístupněné kotvení konstrukce;

- zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce;

- vizuálně se budou kontrolovat šroubové a svarové spoje;

- stav protikorozní ochrany;

- zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce;

- kontrola dokumentace předané objednatelem;

- zaměření geometrického stavu konstrukce, případně se změní korozní úbytky.

Podrobná prohlídka bude zaměřena na prvky a detaily, které jsou přístupné z revizních lávek a manipulační plošiny.

Informace získané v rámci podrobné prohlídky budou zpracovány do Závěrečné zprávy.

- Cena, Fakturace

Cena prací v rozsahu dle článku II:   205 200,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě předávacího protokolu.

Splatnost faktury je 14 dnů.

- Čas plnění

Zahájení prací: od 13.7.2020

Dokončení podrobné prohlídky: do 16.7.2020

Zpracování Závěrečné zprávy: do 17.8.2020

- Závazky objednatele

Spolupůsobení objednatele:

-    zpřístupnění objektu a střešní konstrukce;

-    zpřístupnění vybraných kotvení nosných sloupů;

-    poskytnutí zázemí pracovníkům zhotovitele v prostorách dotčeného zimního stadionu.

- Zvláštní ujednání

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o.

Objednatel:	Zhotovitel:

Sportoviště města Uh. Hradiště, p.o.	GG ARCHICO a.s.

Mgr. Evžen Slavík	Ing. arch. Karel Kloupar

ředitel		předseda představenstva

Datum:      	Datum: