Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 215/2020/01

č.  16/2020/01

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX

zastoupený Lukášem Pohankou, starostou

IČO: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0984943369/0800

dále jen „objednatel“

a

B R E x, spol. s r.o.

se sídlem  Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá

zastoupená Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti

Ing. Janem Müllerem, prokuristou, ředitelem společnosti

IČ:  40232549

DIČ: CZ40232549

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:                 9030041461/0100         500753011/5500

zapsaná/ý v KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

dále jen „zhotovitel“

Vzhledem k tomu, že:

- V zadávací dokumentaci  a nabídce zhotovitele se předpokládalo zahájení díla 1.5.2020,

- Skutečné zahájení díla 18.6.2020, v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O

- Předmět dodatku č. 1

Článek IV.
Čas a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30.09.2020.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 25.6.2020, usn. č. 248/06/2020.

V Liberci dne 20.7.2020	V Liberci dne 20.7.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	…………………………

Lukáš Pohanka 	Ing. Jan Müller, prokurista

starosta                                                                                              ředitel společnosti