SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel:     Jan Hoffmann-truhlářství

Tovární 479, Skalná 351 34

IČO: 12481688,DIČ:CZ5705291031

Objednatel:   Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Studentská 1612/13

Aš 352 01

IČO 68781580

Výše uvedené smluvní strany na podkladě oboustranně projevené vůle, se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy: Oprava vstupních dveří do ZŠ a SŠ Studentská 13, Aš, materiál masiv Dub.

Obsah oprav: demontáž stávajících křídel a zabezpečení otvoru OSB deskami. Přesun dveřních křídel a nadsvětlíku do provozovny. Odstranění původního nátěru, zaklížení křídel a celkové zpevnění. Doplnění poškozených částí-výroba nové středové klapačky. Osazení nového zámku včetně nového protiplechu. Napuštění a nátěr křídel olejová lazura OSMO.

Práce na stavbě: Odstranění původního nátěru, oprava poškození částí rámu a doplnění chybějících zdobných částí příčníku. Napuštění a nový nátěr rámu olejová lazura OSMO. Nový nátěr dveřních závěsů. Dodávka a montáž nového okopového plechu-materiál CU.

Cena celkové opravy včetně zabezpečení otvoru během oprav činí 89.500,-Kč. bez DPH.

Termín realizace od. 10. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

Zadavatel upřesní odstín finálního nátěru !!!!

Po demontáži vrchního světlíku se zjistí, zdali půjde demontovat ozdobná mříž, v případě možnosti demontáže navrhuji ji odvézt na odstranění původního nátěru pískováním včetně nového nástřiku práškovou barvou. Cena bude stanovena dle skutečné nabídky.

V případě nemožnosti demontáže mříže, bude provedeno obroušení na místě a nátěr lakýrníkem.

Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 31.8.2020 bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem předávací protokol.

Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

Další ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Místem montáže: Aš, Studentská 1612/13, 352 01

## Termín dodání:   31.8.2020

Záruka na dílo:      36 měsíců.

Cena Díla a způsob její úhrady

Cena Díla byla  stanovena ve výši 89.500,-Kč. bez DPH uhrazena do 14 dnů po předání díla na

účet zhotovitele  č. ú. 120115910/8030.

Datum a podpis objednatele                                        Datum a podpis zhotovitele

……………………………                                    ………………………….....