Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SM/0334/2020

Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxx

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 		Mgr. Zdeněk Roh

technický dozor objednatele (TDO):	Mgr. Zdeněk Roh

- Zhotovitel:		RM-BAU s.r.o.

zastoupen:		Václavem Rohem, jednatelem společnosti

sídlo:		Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			28154509

DIČ: 		CZ28154509

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20 607

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 			Václav Roh

ve věcech technických:			Václav Roh

ve věcech realizace a předání díla:	Václav Roh

stavbyvedoucí:	 Václav Roh	             ČKAIT: 35 808

Článek I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0334/2020 ze dne 5. 5. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ Výměna dlažby na chodbě v pavilonu U12 – 3. NP Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592“

Článek V. odst. 1 – Doba plnění. Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací:	 29.06.2020

Dokončení prací:	14.08.2020

Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

K uzavření dodatku č. 2 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 15. 7. 2020 usnesením č. 602/21R/2020.

V Jindřichově Hradci dne…………………….	V Jindřichově Hradci dne………………...

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

p. Václav Roh, jednatel společnosti		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města