Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: 						Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města

p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČ:					00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

technických a realizačních:

E-mail:

Telefon:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:  						ARTConsultancy s.r.o.

Sídlo: 					Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava

Jednající jednatelem společnosti: 	MgA. Tomášem Skalíkem

IČ:                                                 	29457009

DIČ:        	                                   CZ29457009

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 54942

Bankovní spojení:		      	Česká spořitelna Opava

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

MgA. Tomáš Skalík

E-mail:

Telefon:

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř ze dne 
21. 10. 2019, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.11. 2019, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 11. 2. 2020  (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení díla spočívajícího ve zpracování technického scénáře a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stálé expozice v suterénu zámku Bílovec, včetně rozpočtu a výkazu výměr nacházející se na pozemku parc.č. 206 a 207 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“) a koordinace muzejních činností v rámci přípravy realizace muzejní expozice na zámku (v textu dále jen „dílo nebo „předmět díla“).

2.  S ohledem na stav zpracování nálezové zprávy k datu 21. 7. 2020 rozpracované Národním památkovým ústavem, Územním pracovištěm v Ostravě (dále jen NPÚ) zhotovitel oznámil možnost upravit technický scénář pouze v oblasti výběru exponátů a definování mobiliáře z titulu změny vyvolané záchranným archeologickým výzkumem do 31. 7. 2020.

Z důvodu zpoždění v provádění archeologického průzkumu v objektu zámku NPÚ, po písemné urgenci města Bílovec ze dne 2. 7. 2020, na kterém je závislé dopracování odborných a textových částí předmětu díla a oznámení zhotovitele ze dne 20.7. 2020 o neobdržení podkladů od NPÚ pro finalizaci odborného scénáře, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění takto:

Článek III. Termíny plnění, bod 1. Smlouvy o dílo se mění takto:

- Technický scénář a realizační projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stálé expozice podle článku II. této smlouvy se zavazuje zhotovitel dodat objednateli nejpozději do 
20. 12. 2019 – s výjimkou Odborného scénáře, podkladů – odborných textů na panely a textů pro zpracování Katalogu průvodce expozicí a přesného rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům.

Odborný scénář, podklady – odborné texty na panely a texty pro zpracování Katalogu průvodce expozicí, přesný rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům se zhotovitel zavazuje objednateli dodávat průběžně v souvislosti s postupem a výsledky archeologického průzkumu prováděného v objektu zámku Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě,  nejpozději však do  31. 8. 2020.

3.   Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

4.   Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah tohoto dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně dat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bílovci dne 24. 7. 2020

____________________________			_________________________________

za objednatele					     za zhotovitele ARTConsultancy s.r.o.

Mgr. Renata Mikolašová		             		MgA. Tomáš Skalík