|  |
| --- |
| Marles, s. r. o.Studentská 71323 00 PlzeňIČO: 29116724DIČ: CZ29116724 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Váš dopis značka / ze dne** | **Naše značka** | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK 290/OŘP/20 | Jana Chochelová/726 |  23.7.2020 |
|  |  |  |  |

Objednávka č. 00877 00024/20/ORP celková maximální cena 6 823,24 Kč

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. **KK 00523/2020** (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 5. 5. 2020, u Vás objednáváme pro **část zakázky č. 1 / Chebsko - sever** provedení likvidace invazních rostlin dle bližší specifikace uvedené v přílohách objednávky.

Pro každou zasaženou plochu je určen způsob likvidace – chemické/mechanické metody. Při aplikování chemické metody likvidace budou dodržena pravidla pro použití daného přípravku s ohledem na charakter daných ochranných pásem a zón, zákony a předpisy. Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od přijetí objednávky

Termín dokončení prací: **30. 9. 2020**

Termín kontroly: 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020

Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2020 – 20. 11. 2020

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2020 bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací, resp. po oboustranném odsouhlasení předávacího protokolu.

Jednotková cena byla stanovena na 8 800,00 Kč/ha/rok bez DPH, **10 648,00 Kč/ha/rok včetně DPH** (dále jen „roční jednotková cena“). Celková výměra zasažených ploch uvedených v příloze objednávky činí
**6 408 m2**.

Roční jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno v souladu s Tabulkou pro přebírání a fakturaci díla, přílohou č. 2 smlouvy, takto:

roční jednotková cena, tj. 10 648 Kč za 1 převzatý hektar včetně DPH

Platba na fakturu

Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

• splatnost faktury 20 kalendářních dní

• příloha faktury – protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

………………………………

|  |
| --- |
| Ing. Květa Hryszovávedoucí odboru řízení projektů |

Přílohy:

Tabulky pozemků, mapy území a GIS data v elektronické podobě:

Ke stažení zde: <http://www.kr-karlovarsky.cz/soubory/Chebsko_sever_1_2.zip>