# Dodatek ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Sadební materiál a výsadba na expozici Czech spring – Pavilon of Czech Republic EXPO 2020 DUBAJ“

## I. Smluvní strany

Objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Zastoupen: doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D., ředitelem

IČO: 67985939, DIČ: CZ67985939

a

Zhotovitel: 	HEDERA – zahradnické práce

Ing. Komínek Petr

Zahradní 2392

252 63 Roztoky

zastoupený: Ing. Petrem Komínkem

ICO: 70079901, DIČ: CZ7608160230

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě, jejímž předmětem je: „Dodávka sadebního materiálu a jeho výsadba na expozici Czech spring – Pavilon of Czech Republic EXPO 2020 DUBAJ“

## II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že realizace prací bude z důvodu odložení konání výstavy EXPO 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 prodloužena do 30. 9. 2021.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti vložením dodatku do registru smluv Objednatelem.

- Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Pokud je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.

V Průhonicích dne ……………..				    V Průhonicích dne …………….

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………..                                      ………………………………………

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.		Ing. Petr Komínek