Dodatek č. 1

k OBJEDNÁVCE č. 2020/VI/03-012

I. Smluvní strany

Dodavatel:

Martin Pěkník

Tomicova 9/1086, 716 00 Ostrava 16

IČ:  49578430  DIČ: xxx

a

OBJEDNATEL:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava

IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.

zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

II. Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.4.2020 objednávku na opravu dřevěné vyhlídky pod expozicí skotského náhorního skotu.

- Z důvodu pandemie Covid-19 a omezení ve výrobě došlo u dodavatele vyrábějícího terasové desky k posunutí termínu dodání materiálu potřebného na opravu vyhlídky, se smluvní stran tímto dohodly na této změně objednávky.

III. Změny objednávky

- Mění se doba plnění, a to tak, že termín plnění se nově stanovuje takto:

- 1.1. Dodání díla bez vad a nedodělků do 30.11.2020;

- IV. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení objednávky tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 24.7.2020				                         V Ostravě dne 24.7.2020

…………………………………….                                                                                   …..………………………………..

objednatel                                                                                                             zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                        xxxx