Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Město Svitavy

Sídlo:	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Zastoupené: 	                                              starostou města

IČO: 	002 77 444

DIČ: 	CZ00277444

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále „objednatel“

a

Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.

Sídlo:			Gruzínská 1912/10, 568 02, Svitavy

Zastoupené:

IČ: 			04825501

DIČ:  			CZ04825501

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

tel. č.:

mobil:

e-mail:

dále „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 6. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava střešního pláště RD Vladimíra Holana 806/10, Svitavy v souladu s cenovou nabídkou ze dne 31. 5. 2020. V článku 3 odst. 1 smlouvy bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli 31. 7. 2020 dle dodání materiálu. Smlouva nabyla účinnosti dne 25. 6. 2020.

V důsledku situace vzniklé v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky se zhotoviteli nepodařilo včas zajistit izolační materiál potřebný pro provedení stavby.

B.

Z důvodu uvedeného v článku A. se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 1 článku 3 smlouvy o dílo, který nově zní:

„1. Zahájení provádění díla: následující den po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dokončení a předání díla:  15. 10. 2020 dle dodání materiálu.“

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne: 27.7.2020

Ve Svitavách dne 27.7.2020 				    Ve Svitavách dne 27.7.2020

Za objednatele:					                Zhotovitele:

………………………………		               	    ………………………………