dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 1. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

TRASKO, a.s.

Sídlo:				Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný/á:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vložka 	2854

Zastoupený/á:		            xxx

IČO:				25549464

DIČ: 				CZ25549464

ID datové schránky:		ksmgqzb

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VVP Libavá, Velká Střelná – obnovení výdejního místa pitné vody a zřízení odběrného místa pro požární vodu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 23. 1. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

- V čl. III. se ruší odst. 2 a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 254 dní ode dne předání staveniště.

- Článek IV. se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle smlouvy:	5 793 450,79 Kč

Cena víceprací dle dodatku č.1:	809 319,30 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	 - 273 357 Kč

Cena dle smlouvy a dodatku č. 1:	6 329 413,09 Kč

slovy: „šestmilionůtřistadvacetdevěttisícčtyřistatřináct korun českých, devět haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1 - 3, změnový list č. 1 – 3, vč. rozpočtu změn a  
     fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	Ve Vyškově dne:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	TRASKO, a.s.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	xxx