strana 2

Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 12118343
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený ředitelem Ing. Petrem V a l d m a n e m 

(dále jen „Fond“)

a

Obec Lubenec
kontaktní adresa: Obecní úřad Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
IČ: 00265214
zastoupená starostou Jiřím C h a l o u p e c k ý m
(dále jen "příjemce podpory")

se dohodly,  na základě změny č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2016, na této změně a doplnění smlouvy č. 12118343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 28. 05. 2014 :
1.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v bodu 5., písm. f), se mění na 31. 03. 2016.
2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3.

Příjemce podpory tímto potvrzuje, že obdržel Změnu č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 24. 03. 2016, včetně její přílohy (Změna podmínek poskytnutí dotace), kterou bylo upraveno původní Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 07. 05. 2014.
4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V 

dne:







           V Praze dne:








 

……………………………………




……………………………………

         zástupce příjemce podpory





   zástupce Fondu

2

