SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

WAREX spol. s r. o.

Se sídlem: 				Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín

Zastoupena:				Ing. Antonín Fryč, CSc., konatel

IČO: 					186 28 419

DIČ: 					CZ18628419

Bankovní spojení: 			ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 				XXXXXX

email:					XXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze v odd. C vložce č. 2845.

(dále jen zhotovitel)

a

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Se sídlem:	Suvorovova 909/114, 741 01, Nový Jičín

Zastoupena:	Ing. Pavlem Tichým, ředitelem

Ve věcech technických:	XXXXXX, vedoucím střediska Veřejná zeleň

IČO: 	004 17 688

DIČ: 	CZ00417688

Tel:	XXXXXX

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 	XXXXXX

email:	XXXXXX

- Organizace zřízena usnesením ZM Nový Jičín č. 17/20/2009 ze dne 10. 09. 2009.

(dále jen objednatel)

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž 4 kusů kontejnerových stání – buněk dle technické specifikace uvedené v přílohách č. 1 – č. 5 smlouvy (dále jen „dílo“), za cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Součástí předmětu díla je také doprava buněk na místo plnění a jejich uložení.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn nejméně v rozsahu předmětu díla pro případ způsobení škody jeho podnikatelskou činností objednateli nebo třetí osobě.

II.

Místo a doba plnění

- Místem plnění je areál objednatele na ulici Palackého (č. 2281/29) v Novém Jičíně.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat objednateli dne nejpozději dne 30. 09. 2020.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

III.

# Provedení a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončených prací i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IV.

Další povinnosti zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel musí při provádění prací respektovat provozní podmínky objednatele a práce provádět dle jeho příkazu a potřeb v čase a době určené objednatelem.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací na díle.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele na požádání přístup do prostor v místě provádění díla.

V.

### Platební a fakturační podmínky

- Cena předmětu smlouvy, blíže specifikovaná Položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, byla dohodnuta takto:

Cena bez DPH:	 660.000,00 Kč

DPH:		 138.600,00 Kč

Cena včetně DPH: 798.600,00 Kč

- Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady na plnění dle této smlouvy včetně cestovného a dopravného. Cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění, přičemž její překročení se nepřipouští.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Cena předmětu smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na provedené dílo nejdříve v den jeho dodání a protokolárního předání a převzetí objednatelem bez zjevných vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dní.

- Splatnost faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou smluvních stran sjednána ve lhůtě do 14ti dnů od doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Faktura, která nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude objednatelem vrácena 
a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou. Faktura je splatná ve lhůtě dohodnuté 
v odst. 5 tohoto článku, počítané ode dne doručení faktury nové.

- Součástí faktury musí být výkaz skutečně provedených prací potvrzený určeným zástupcem objednatele.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou dlužné částky po lhůtě splatnosti může zhotovitel požadovat zákonný úrok z prodlení.

- Faktury zhotovitel doručí objednateli do sídla.

- Faktury nebudou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců na konstrukci stavby a statiku a 24 měsíců na ostatní matriály a vybavení kontejnerových stání – buněk a to od předání díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli.

- Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu díla a prací okamžitě při jejich zjištění. Ostatní vady, které objednatel nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby skončení záruky. Oznámit vady je objednatel oprávněn také prostřednictvím e-mailu, a to na kontaktní e-mailovou adresu zhotovitele XXXXXX, XXXXXX .

- Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu díla ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem.

- V případě, že reklamovaná vada nebude včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením této sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 5 dnů od její reklamace, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele.

- Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

VII.
Zánik smlouvy

1.   Tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla nebo s dokončením díla delší než 14 dnů,

- vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo nemajícím vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, které zhotovitel neodstranil ve smluvené lhůtě, ač byl k tomu opakovaně vyzván a na možnost odstoupení  upozorněn,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

VIII.

Ochrana osobních údajů

- Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy.

- Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní objednatel.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 1 a prodávající 1 její vyhotovení.

- Přílohy této smlouvy: Příloha č. 1 – Technická zpráva

Příloha č. 2 – Výkres základů

Příloha č. 3 – Půdorys

Příloha č. 4 – Výkres základů

Příloha č. 5 – Pohledy

V Praze dne 08. 07. 2020				         V Novém Jičíně dne 01. 07. 2020

………………………………………			………………………………………

za zhotovitele	    za objednatele

Ing. Antonín Fryč, CSc., konatel                                                   Ing. Pavel Tichý, ředitel

Příloha

| Uchazeč o veřejnou zakázku: | WAREX spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Antonín Fryč, CSc., konatel |
| IČ: | 186 28 419 |
| DIČ: | CZ18628419 |
| Kontaktní osoba: | XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXX |
| Sídlo: | Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a. s. |
| Číslo účtu: | XXXXXX |

Předmětem plnění je dodávka a montáž 4 kusů kontejnerových stání - buněk

dle požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a v příloze č. 2 Návrh smluvních

podmínek.

| Obchodní název | Cena bez DPH |  | DPH | Celková cena (v Kč) s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a montáž 4 kusů kontejnerových stání | 660000 |  | 138 600,00 | 798 600,00 |  |
| *)Cena bez DPH bude vložena do systému E-ZAK. Zadavatel stanovil maximální cenu bez DPH na Kč 660.000,- |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………………….

Razítko

Ing. Antonín Fryč, CSc., konatel