**PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE SLUŽEB MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE**

**SPECIFIKACE PLNĚNÍ, PLATEBNÍ TERMÍNY, HARMONOGRAM POSTUPU PRÁCE**

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dodávce služeb marketingové komunikace (dále jen Smlouva), kterou uzavřeli mezi sebou dne 24.7.2020 tyto smluvní strany:

Obchodní firma: **ThinkThink s.r.o.**

Sídlo: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastupuje: , jednatel

, jednatel

IČ: 04785100

DIČ: CZ04785100

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu:

Email:

Telefon:

Společnost zapsána: C 65146 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen Dodavatel)

a

Obchodní firma: Těšínské divadlo Český Těšín

Sídlo: Ostravská 67/1326, Český Těšín, 737 35

Zastupuje: , ředitel

IČ: 00100536

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu:

Email:

Telefon:

Společnost zapsána: Pr 882 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen Objednatel)

V této příloze č. 3 strany doplňují a rozšiřují v souladu se článkem II. Smlouvy předmět plnění dle Smlouvy o uvedené práce na webových stránkách Těšínského divadla.

**PLATEBNÍ TERMÍNY:**

**I. platba** ve výši 85 000 Kč + DPH bude uhrazena Objednatelem do 15.8.2020.

**II. platba** ve výši 40 000 Kč + DPH bude uhrazena Objednatelem do 15.9.2020.

**III. platba** ve výši 40 000 Kč + DPH bude uhrazena Objednatelem do 31.10.2020.

Celková cena za dodání předmětu plněníí činí částku **165 000** **Kč + DPH.**

**HARMONOGRAM DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:**

**Do 31.10.2020 bude vyhotoveno:**

1. Vstupní workshop a brífing

2. Tvorba myšlenkové mapy obsahu a struktury webu

3. Tvorba wireframu webu (drátěný model - UX design)

4. Tvorba grafiky webu

5. Revize odběratelem dodaných textů

6. Kódování a programování

7. Revize, korektura a testování zhotoveného webu

8. Nastavení Google Analytics a konverzních cílů webu

**V dodávce služby není zahrnuto:**

* dodávka textů (copywriting)
* překlady textů do dalších jazyků
* tvorba a dodávka fotografií
* licence pro písma
* dodávka hostingu
* úhrada a servis domén
* zabezpečení webu

Není-li konkrétní služba blíže specifikovaná v této smlouvě, mají strany za to, že dílčí konkretizace plnění je na vůli a volbě Dodavatele, přičemž se má za to, že takové určení předmětu plnění je dostatečné, s čímž strany souhlasí a mají takto sjednané ujednání ohledně identifikace služby za dostatečné.

V Ostravě dne 29.7.2020 V Ostravě dne 29.7.2020

**ThinkThink s.r.o.**

**DODAVATEL**

**Těšínské divadlo Český Těšín**

**OBJEDNATEL**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

, ředitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jednatel