### DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik

### na provedení díla

„Týneček – přechod pro pěší“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik | Org: 5628 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXXXX , | XXXXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| Bankovní spojení pro I. Etapu: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu pro I. Etapu: 27-1801731369/0800 Bankovní spojení pro II. Etapu: Česká Spořitelna a.s. číslo výdajového účtu pro II. etapu: 8662682/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | PORR a.s. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dubečská 3238/36 100 00 Praha - Strašnice |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 43005560 |  |  | DIČ: | CZ43005560 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Městským soudem v Praze |  |  |
|  | pod sp. zn. B 1006 |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: 5ssfg4h |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Václav Šafář XXXXXXX zmocněnci PORR a.s. |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXXXX | e-mail XXXXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 1091107720/5500 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik ze dne 30. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2020 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 4, 6 a 7, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD ve znění dotatku č. 2 | Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. etapa |  |  |  |  |  |  |
| 101.2 | Úprava silnice III/44610 - I.etapa | 45 597,77 |  |  |  |  | 45 597,77 |
| 102 | Chodníky a opěrná zídka - I.etapa | 560 868,87 |  |  |  |  | 560 868,87 |
| 301 | Kanalizace - I.etapa | 1 305 597,60 |  |  |  |  | 1 305 597,60 |
| 302 | Přeložka vodovodu | 204 769,81 |  |  |  |  | 204 769,81 |
|  | Náklady ZOV - I.etapa | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ostatní náklady - I.etapa | 129 000,00 |  |  |  |  | 129 000,00 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady - I.etapa | 90 000,00 |  |  |  |  | 90 000,00 |
|  | II. etapa |  |  |  |  |  |  |
| 1-U | SO 101.1 - Úprava silnice I/46 - uznatelné náklady | 1 108 951,80 |  |  | 19 500,00 | ZL4 | 1 128 451,80 |
| 2-U | SO 101.2 - Úprava silnice III/44610 - II. Etapa - uznatelné náklady | 479 231,02 |  |  |  |  | 479 231,02 |
| 31-U | SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - II. Etapa - uznatelné náklady | 987 315,96 |  |  |  |  | 987 315,96 |
| 32-U | SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - Středový ostrůvek - uznatelné náklady | 58 176,93 |  |  |  |  | 58 176,93 |
| 6-U | SO 401 - Úprava VO - uznatelné náklady | 753 654,11 |  |  |  |  | 753 654,11 |
| 1-N | SO 101.1 - Úprava silnice I/46 - neuznatelné náklady | 19 358,85 |  |  |  |  | 19 358,85 |
| 31-N | SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - II. etapa - neuznatelné náklady | 2 238,00 |  |  |  |  | 2 238,00 |
| 32-N | SO 102 - Chodníky a opěrná zídka - středový ostrůvek - neuznatelné náklady | 3 021,35 |  |  |  |  | 3 021,35 |
| 4-N | SO 301 - Kanalizace - II. Etapa - neuzanatelné náklady | 597 788,21 |  |  |  |  | 597 788,21 |
| 5-N | Náklady ZOV - II.etapa - neuznatelné náklady | 984 115,83 | -984 115,83 | ZL7 | 435 236,95 | ZL6 | 435 236,95 |
| ON.1 | Ostatní náklady - II. Etapa - neuznatelné náklady | 170 000,00 | -26 000,00 | ZL7 |  |  | 144 000,00 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtočtové náklady - II. Etapa - neuznatelné náklady | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |
| Cena celkem |  | 7 599 686,11 | -1 010 115,83 |  | 454 736,95 |  | 7 044 307,23 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 1 479 304,52 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 8 523 611,75 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č 4, 6 a 7.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc (v zastoupení oprávněn podepisovat Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora statutární město Olomouc) | Ing. Václav Šafář |
|  | XXXXXXX zmocněnci PORR a.s. |