**HARMONOGRAM PRACÍ**

1. TÝDEN

* Zaměření prostor, vyjasnění atypických prvků s architekty a zadavatelem, příprava výkresové a výrobní dokumentace k odsouhlasení

1. TÝDEN

* Objednávky, zadávání zboží do výroby, zahájení závozu typového zboží, montáž

1. TÝDEN

* Závozy zboží, montáž

1. TÝDEN

* Závozy zboží, finální montáž, likvidace obalových materiálů, finální předání celé realizace, podpis předávacích protokolů

.

Výše uvedený harmonogram může být upraven po dohodě se zadavatelem.

Fakturace bude provedena po předání celé zakázky kupujícímu na základě podepsaných předávacích protokolů.