Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo (Číslo smlouvy: 219005)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

Objednatel:		Město Český Těšín

zastoupena:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou

ve věcech smluvních: xxxxxx

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:			xxxxxxxxxxxxxxx

DIČ:			xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

# Zhotovitel:		Rostislav Martynek, Truhlářství RM

Se sídlem:		Koperníkova 544/8

zastoupen:		Rostislav Martynek

ve věcech technických:Rostislav Martynek

e-mail:			xxxxxxxxxxxx

IČ:				xxxxxxxxxxxx

DIČ:				xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx

č. účtu:			xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

## Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl.3. Doba a místo plnění smlouvy a nahrazuje se tímto zněním.

# Doba a místo plnění

## Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

## termín zhotovení přístřešku: do 27.8.2020

- termín montáže 5 ks přístřešků na náměstí ČSA v Českém Těšíně : 28.8.2020 (může být upřesněn)

- termín demontáže přístřešků a odvoz do skladu:  14.09.2020 (může být upřesněn)

## Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí:

## zhotovení, montáž přístřešků a předání objednateli na základě předávacího protokolu v dohodnutém termínu

## demontáž přístřešků a jejich uskladnění do skladu města na základě předávacího protokolu v dohodnutém termínu

II.

# Závěrečná ujednání

# 1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží  2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto dodatku.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Českém Těšíně dne __________  			V Českém Těšíně dne __________

______________________________   	   	_______________________________

za objednatele:			          	  	za zhotovitele:

Mgr.Gabriela Hřebačkova      			Rostislav Martynek

starostka                                                          jednatel