PONTIKA s.r.o.

Štůrova 352/15

360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2020/Uh		 Uhlík/1433		30.7.2020

mob.725 533 323

VĚC: DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-34221/2020

Karlovy Vary, Farská lávka-zpracování PD pro stavební úpravy _________________________________________________________

Předmět plnění:

Jedná se o prodloužení termínu na zpracování PD pro stavební úpravy Farské lávky v Karlových Varech, a to z důvodu získání kladných stanovisek jak od ČEZ a.s.

Termín: do 15.9.2020

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic