Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2020 mezi

I.

Smluvní strany
1.   

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace


Sídlo:
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Zastoupena:
Ing. Petrem Čolasem, ředitelem


IČ:
00373249


DIČ:
CZ00373249

 Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 
2339761/0100

 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14


dále jen „objednatel“
2.     Název: 

   Designa Parking & Access s.r.o.                                                  
 
 
        Sídlo: 
Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9
                


Zastoupen: 
xxx, jednatelem

  

        IČ: 
26202018

  


DIČ: 
CZ26202018

  


Bankovní spojení: 
FIO Banka, a.s., Praha    


Číslo účtu: 
2300141111/2010
 
  

 
Zapsaná ve VR: vedená u MS v Praze, Oddíl C, vložka 79289
dále jen „zhotovitel“
dále též společně „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.5.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Modernizace parkovacího systému P2“, jak je blíže vymezeno ve smlouvě (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III. 

1. Změna smlouvy

2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně termínu pro provedení díla, a to tak, že čl. V, odst. 1, věta první smlouvy se mění následovně:
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla, je stanoven na 

       7. 8. 2020.
IV. 

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 31.7.2020                                         


         
………………………….                                                                  ………………………………..

objednatel                                                                                            zhotovitel

PAGE  
1

