Smlouva o provedení díla

Tato smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel :

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,

příspěvková organizace

se sídlem Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 46773495, DIČ:CZ46773495

č.účtu: 19-5900000287/0100, Komerční banka Litoměřice

zastoupená  paní Pavlou Matějkovou, ředitelkou školy

Zřizovací listina č.j. 175/2001 vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje

č. 87/22/2001.

/dále jen jako „Objednatel“/ na straně jedné

Zhotovitel :

Starý Stanislav

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 43259359, DIČ: CZ6910302263

zastoupený majitelem firmy panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace: Živnostenský rejstřík pod ev. č. 350600-47904-01 u Okresního živnostenského úřadu v Litoměřicích

/dále jen jako „Zhotovitel“/ na straně druhé

I. Předmět plnění :

Na základě této smlouvy provede zhotovitel z vlastních komponentů a vlastními technickými prostředky výměnu rozvodů a opravu koupelen v  budovy školy, Dlouhá 4, Litoměřice v rozsahu a kvalitě dané cenovou nabídkou ze dne 16.07.2020.

II. Objem prací :

Zhotovitel provede výměnu rozvodů a opravu koupelen v budově Dlouhá 4, kde je umístěn domov mládeže a v přízemí školní kuchyně - sklad potravin a sklad brambor. Bude provedena výměna rozvodů, odstranění omítek a podlah, které jsou napadeny plísní. Je potřeba odstranit i dlažbu a obklady a nahradit je novou. Musí být provedena izolace proti vodě. Dále bude provedena výměna umyvadel a baterií – vše dle cenové nabídky.

III. Termín provedení :

Zakázka bude provedena nejpozději do třech týdnů od podpisu této smlouvy. Termín může být pozměněn pouze po oboustranné dohodě.

IV. Záruky za provedenou práci

Zhotovitel se zavazuje, že provede práce, dohodnuté ve smyslu článku I. a II.

této smlouvy. Záruka na prováděné práce je 60 měsíců a 24 měsíců na materiál (dle garancí výrobce). Pokud se v této době od předání dodávky objeví závady, odstraní zhotovitel   neprodleně po písemném oznámení reklamace, tyto závady na vlastní náklady.

V. Cena dodávky

Celková cena byla stanovena jako nabídková cena ve výši 187.283,-Kč bez DPH, s DPH 21% 226.612,-Kč (bude účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede objednatel). Pokud dojde při realizaci akce k vícepracem, které nejsou součástí této smlouvy, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele a domluvit se na dalším postupu. Bez souhlasu objednatele nelze vícepráce provádět. Fakturace bude provedena až po ukončení a předání díla. Splatnost faktury bude 14 dní.

VI. Předání a převzetí dodávky

Jakmile zhotovitel dokončí práci v dohodnutém rozsahu a kvalitě, vyzve objednatele k převzetí. O převzetí dodávky bude proveden zápis, kde obě strany potvrdí, že dohodnuté práce byly provedeny v plném rozsahu a kvalitě.

VII. Bezpečnost práce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při práci dodržovat bezpečnostní předpisy, používat vhodné ochranné pomůcky a že v případě, že dojde při této akci k pracovnímu úrazu jeho zaměstnance, plně odpovídá za náhradu škody.

VIII. Penalizace

Za nesplnění dodávky v dohodnutém termínu a kvalitě je objednatel oprávněn účtovat 0,1% z celkově fakturované částky za každý den prodlení. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu v termínu uvedeném v článku V. této smlouvy. Pokud tak neučiní, musí zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý den prodlení.

IX. Jiná ujednání

# Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-  mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

# Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje.

# Objednatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nebude předávat třetím osobám

# a že s nimi bude nakládat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 ze dne 27.4.2016 (GDPR). Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

X. Závěrečná ujednání

Obě smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni

a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouva je vyhotovena

ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. Nabývá platnosti a účinnosti dnem vložení do registru smluv.

V Litoměřicích : 30.07.2020

…………………………………                             …………………………………..

za objednatele                                                       za zhotovitele